Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala» в городе Рудный Республики Казахстан

Благоустройств 20 мкр по адресу: город Рудный ул.Павла Корчагина 110,112,104а

Направление развития общественной инфраструктуры:

ремонт и благоустройство автомобильных дорог, съездов, проездов и парковочных мест

Проектная команда:

- Ермагамбетов Абат Серикбаевич

2022 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта (далее - проект):

Благоустройство 20мкр по адресу: ул.Корчагина 110,104,112,

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес в г. N, описание привязки к местности)

Задняя часть дома ул.Корчагина 110

- Описание проекта:

  - Тип проекта: ремонт и благоустройство автомобильных дорог, съездов, проездов и парковочных мест.

  - Описание проблемы: Благоустройство 20мкр по ул. Корчагина 104а,104,110,112,100,101 это продолжение реализованной идеи, по проекту Городская инициатива в 2022году, и требует достроить тротуары, на которые не хватило бюджета и строительство парковки в близи домов, для разгрузки придомовой территории и безопасности детей во дворе т.к многие машины паркуют на территории детских и подъездных площадок.

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 2 456 987,47 |  |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 3 727 371,20 |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |
| 4 | Приобретение услуг | 5 777,00 |  |
| 5 | Прочие расходы | 1 857 040,70 |  |
|  | Итого | 8 047 176,30 |  |

  - Ожидаемые результаты:

Новые тротуары и парковка и обустроенная территория для безопасного движения как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

- Пользователи проекта:

Все жители этого района (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 1000.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 60000 |  |  |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120000 |  |  |
|  | Всего | 180000 |  |  |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: 60 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта а– на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.

- Технический проект – на 5 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на   л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на  11 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель; Ермагамбетов Абат Серикбаевич

(Ф.И.О. полностью)

_______________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-705-13-015-77

Эл. почта: abat.ermagambetov@gmail.com

Дата:	10  октября  2022 года

Краткая аннотация о проекте для размещения 
на титульной странице для голосования 
на портале проекта 
«Благоустройство 20мкр по адресу: город Рудный ул. Корчагина 110,112,104,116,104а»

Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории

по адресу ул. Корчагина

Благоустройство 20мкр по ул. Корчагина 104а,104,110,112,100,101 это продолжение реализованной идеи, по проекту Городская инициатива в 2022году, и требует достроить тротуары, на которые не хватило бюджета и строительство парковки в близи домов, для разгрузки придомовой территории и безопасности детей во дворе т. к многие машины паркуют на территории детских и подъездных площадок.

Для этого планируется строительство дороги с парковочным местом для машин в количестве 20-25 единиц автомобилей. Общая площадь асфальтобетонных тротуаров и парковки от 800 м2, в зависимости согласованных зон. Ориентировочная стоимость проекта 7 млн. тенге, а срок реализации 2 месяца.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

- Фото старой площадки со стороны дома 104 по ул. Корчагина до маркета Пятерочка

Технический проект ««Благоустройство 20мкр по адресу: город Рудный, ул. Корчагина 110,112,104а,104,116,118»

| 1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | Благоустроенная территория парковки и тротуаров, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу ул. Корчагина 110. Общая площадь парковки и тротуаров 800 м2.. |
| --- | --- |

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

Проверка

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 22% от итоговой стоимости проекта, но не более 2 000 000 тенге.

НДС

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) |  | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы., тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 |  |  | м3 | 4 | 62 500,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 250 000,0 |
| 1.1.2 | Слои оснований, подстилающие песчаные 10см | Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие\ НР=93 % К=0,100; |  | м3 | 80 | 4 157,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 332 560,0 |
| 1.1.3 | Основание из щебня 10см фракции 40-70 | Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ НР=93 % К=0,100; |  | м3 | 80 | 6 071,05 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 485 684,2 |
| 1.1.4 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ | Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % |  | м2 (м3) | 800 (32) | 3 000,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 2 400 000,0 |
| 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Перевозка строительных грузов |  |  | 1 т.км |  |  | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 259 127,00 |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например, Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общестроительные Работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий |  |  | м | 250 | 3 055,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 763 750,0 |
| 1.6.2 | Слои оснований подстилающие песчаные |  |  | м3 | 80 | 5 825,36 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 466 029,47 |
| 1.6.3 | Основание из щебня фракции 40-70 |  |  | м3 | 80 | 4 597,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 367 760,0 |
| 1.6.4 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. |  |  | м2 | 800 | 1 000,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 800 000,0 |
| 1.6.5 | Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) |  |  | м2 | 800 | 4,31 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 3 448,0 |
| 1.6.6 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,5 м3 |  |  | м3 | 80 | 700,00 | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 56 000,0 |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 6 184 358,67 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Разметка Проезжая часть |  |  | Км линии | 0,1 |  | Источник: по расценкам сборников РСНБ РК, smeta-kz.com | 5 777,0 |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  |  | 6 190 135,67 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (30% от суммы по п.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  |  | 1 857 040,7 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 596,8 |
| 8 | Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 8 047 176,3 |
| 9 | Проверка (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 22% от суммы по п.8, но не более 2 000 000 тенге) | 1 857 040,7 – 23% от 8 047 176,3 |  |  |  |  |  |  |

Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

Место размещения объекта согласовано с ГУ «Рудненский городской отдел архитектуры и градостроительства» и ГУ «Рудненский городской отдел земельных отношений»  - земля находится в государственной собственности.

Согласие с ограничением ответственности

Я, Ермагамбетов Абат Серикбаевич, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan Qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

_________________

(подпись)

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта