

Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Рудный Республики Казахстан

Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Рудный, ул.50 лет Октября д. 102

**Направление развития общественной инфраструктуры:** установка детских игровых площадок, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха населения в местах общего пользования.

**Проектная команда:**

1. Дощанов Нурлан Сабыржанович

2023 г.

г.Рудный

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. **Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):**

Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Рудный, улица 50 лет Октября дом 102

1. **Место реализации проекта:** Дворовая территория по улице 50 лет Октября дом 102
2. **Описание проекта:**
   1. Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу улица 50 лет Октября, дом 102, сейчас никак полезно не используется, т.к является небезопасной и старой. Со временем она она стала ветхой и опасной для использования. Поэтому, предложен проект по установке детской площадки для безопасного досуга детей. Для создания современных условий развития детей и молодежи. Детская площадка – это центр двора. Мы хотим, чтобы наши дети играли на виду и в безопасных условиях. Если у нас появится новая детская площадка, двор заиграет новыми красками, дети и пожилые жители смогут проводить больше времени на свежем воздухе.
   3. Виды расходов по реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| 1 | Ремонтно-строительные работы  (в соответствии со сметой) | 846 140 | Расчистка территории, выравнивание территории, укладка тартанового покрытия. |
| 2 | Приобретение материалов  (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 3 621 771 | Цемент, песок, тартановое покрытие, камни бортовые. |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | 3 872 500 | Игровой спортивный комплекс из 9 архитектурных форм. |
| 4 | Приобретение услуг и товара (озеленение) | 895 000 | Грунт и деревья |
| 5 | Монтажные работы | 1 169 189 | Установка оборудования |
| 6 | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен до 10% | 1 000 000 | Удорожание |
|  | Итого | 11 404 600 |  |

* 1. Ожидаемые результаты:

В 2024 году мы хотим видеть многофункциональную и интересную детскую площадку, которая создаст условия для физического развития детей, даст возможность детям выплеснуть энергию в полезном времяпровождении, увеличит возможность для родителей лучше контролировать детей, а также активно общаться с ними на детской площадке. Там дети будут находится в безопасности получая для себя заряд бодрости и здоровья. Она будет центром притяжения в нашем дворе не только для молодежи, но и для взрослого населения.

1. **Пользователи проекта:**

*Дети, подростки, родители, пожилые жители.*

Число прямых пользователей (человек): 200.

1. **Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 80 000 |  | 80 000 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120 000 |  | 120 0000 |
|  | Всего | 200 000 |  | 200 000 |

1. **Планируемый срок реализации проекта: 60 дней**

1. **К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):**
2. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
3. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
4. Технический проект – на 6 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 5 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта –на1 л.

Всего на 16 листах.

1. **Сведения о проектной команде:**

8.1 Заявитель: Дощанов Нурлан Сабыржанович

**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-775-435-20-54; 8-708-335-20-54.

Эл. почта: balashka8612@gmail.com;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. 50 лет Октября дом 102, кв.135, индекс 111500

Дата: 05 декабрь 2023 года

Краткая аннотация о проекте для размещения   
на титульной странице для голосования   
на Портале проекта   
«Детская площадка по адресу: г. Рудный, ул. 50 лет Октября д. 102»

Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу улица 50 лет Октября, д.102, сейчас никак полезно не используется, т.к является небезопасной и старой. Со временем она она стала ветхой и опасной для использования. Поэтому, предложен проект по установке детской площадки для безопасного досуга детей. Для создания современных условий развития детей и молодежи.

ПО ИТОГАМ ОПРОСА:

опрошено 43 человек

категории опрошенных:

- мамы;

- бабушки;

- соседи;

- дети.


Выявлены проблемы: отсутствие детской площадки для многоэтажного дома по адресу улица 50 лет Октября дом 102. Предложено: благоустроить территорию, закупить и установить качели, беседку, песочницу и многое другое, сделать покрытие. Для этого планируется закупить и установить оборудование для детских площадок, поставить скамейки и озеленить территорию. Общая площадь размещения детского игрового оборудования 200м2. Детская площадка состоит из 9 архитектурных форм. Ориентировочная стоимость проекта 12 млн.тенге, а срок реализации 2 месяца.

В 2024 году мы хотим видеть многофункциональную и интересную площадку, которая создаст условия для физического развития всех возрастов на территории площадки, даст возможность детям выплеснуть энергию в полезном времяпровождении, увеличит возможность для родителей лучше контролировать детей, а также активно общаться с ними на детской площадке. Там дети будут находится в безопасности получая для себя заряд бодрости и здоровья. Она будет центром притяжения в нашем дворе не только для молодежи, но и для взрослого населения.


Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фото дворовой территории дома 102 по ул. 50 лет Октября.





1. Фото с сайта [www.aisgzk.kz](http://www.aisgzk.kz) о принадлежности земли государству.



Технический проект «Детская площадка по адресу: город Рудный, ул.50 лет Октября д.102»

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 200 м2.  По адресу улица 50 лет Октября дом 102 имеется площадка, к сожалению, она не оборудована, в нашем дворе очень много детей, и им негде играть, ближайшая располагается в соседнем дворе, но там всегда очень много детей и нет возможности поиграть. Поэтому, я решил реализовать проект по установке детской площадки для безопасного досуга детей. Для реализации проекта планируется закупить и установить качели, горки, карусели, песочницы, и многое другое. Игровой спортивный комплекс состоит из 9 архитектурных форм, скамейки 3 штуки и урны 3 штуки. |

Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

**Формула расчета итоговой стоимости проекта**

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

**Проверка**

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

**НДС**

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

| **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)** | **Единица измерения** | **Количество, объем единицы** | **Стоимость единицы., тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | |
| 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |
| **1.1.1** | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 |  | м3 | 0,96 | 59218 | Локальная смета | 56 849 |
| **1.1.2** | Песок природный | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 30 | 3306,24 | Локальная смета | 99 187 |
| **1.1.3** | Щебень | Фракция 20-40 мм | м3 | 30 | 6510,56 | Локальная смета | 195 317 |
|  | Бетон тяжелый класса В15 | ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,58 | 29060,64 | Локальная смета | 74 976 |
| **1.1.4** | Покрытия спортивные толщиной 20мм. | Тартан | м2 | 200 | 12828,48 | Локальная смета | 2 565 696 |
| **1.1.5** | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I |  | т | 19,52 | 32261,6 | Локальная смета | 629 746 |
| 1.2 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |
| 1.3 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | |
| 1.4 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | |
| 1.6 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |
| 1.6.1 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий |  | м | 60 | 5632 | Локальная смета | 337 920 |
|  | Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из песка | Устройство | м3 | 30 | 2395 | Локальная смета | 71 850 |
|  | Слои подстилающие щебеночные. | Устройство | м3  основания | 30 | 3030 | Локальная смета | 90 900 |
| 1.6.2 | Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 10м |  | м3 | 40 | 96 | Локальная смета | 3 840 |
| 1.6.3 | Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 |  | м2 | 200 | 20 | Локальная смета | 4 000 |
| 1.6.4 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. |  | М2 | 200 | 556 | Локальная смета | 111 200 |
| 1.6.6 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход |  | м3 | 30 | 221 | Локальная смета | 6 630 |
|  | Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки | Устройство | м2 | 200 | 1099 | Локальная смета | 219 800 |
| **Итого по разделу 1** (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | | **4 467 911** |
| **2** | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | |
| 2.1 | Оборудование (*Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |
| 2.1.1 | Качели М2 | ИО 12.М.01.01.01-П | шт | 1 | 352 100,0 | Прайс ТОО «BATR.KZ» | 352 100 |
| 2.1.2 | Качалка на пружине  Колобок | ИО 22.01.04 | шт | 1 | 185 300,0 | Прайс ТОО «BATR.KZ» | 185 300 |
| 2.1.3 | Декоративное ограждение ДО-001 | 2000\*60\*1050 | шт | 58 | 24 000 | Прайс ИП «Любимый город» | 1 392 000 |
| 2.1.4 | Детский игровой комплекс ДИК-001 | 2980\*2925\*2600 | шт | 1 | 762 000,0 | Прайс ИП «Любимый город» | 762 000 |
| 2.1.5 | Детская качалка «Балансир» ДК-003 | 2850\*950\*850 | шт | 1 | 130 000,0 | Прайс ИП «Любимый город» | 130 000 |
| 2.1.6 | Беседка детская БСД-001 | 2220\*1570\*1400 | шт | 1 | 288 000,0 | Прайс ИП «Любимый город» | 288 000 |
| 2.1.7 | Урна металлическая | 400\*340\*500 | шт | 3 | 26 000,0 | Прайс ИП «Любимый город» | 78 000 |
| 2.1.8 | Скамья (антивандальная) | 1600\*590\*1215 | шт | 3 | 66 000,0 | Прайс ИП «Любимый город» | 198 000 |
| 2.1.9 | Песочный дворик ИО 6.01.01-01 | 2600\*2540\*1640 | шт | 1 | 487 100 | Прайс ТОО «BATR.KZ» | 487 100 |
| 2.2 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | |
| 2.2.1 | Монтаж качели Двойной металлической |  | комплект | 1 | 68 446,0 | Прайс | 68 446,0 |
| 2.2.2 | Монтаж Игровой комплекс ДИК 001 |  | комплект | 1 | 164 274,0 | Прайс | 164 274,0 |
| 2.2.3 | Монтаж Качалка «Колобок» |  | комплект | 1 | 45 753 | Прайс | 45 753 |
| 2.2.4 | Монтаж детская качалка Балансир |  | комплект | 1 | 37 797,0 | Прайс | 37 797,0 |
| 2.2.5 | Монтаж Скамья антивандальная |  | шт | 3 | 10 709,0 | Прайс | 32 127,0 |
| 2.2.6 | Монтаж Урна |  | шт | 3 | 7 505,0 | Прайс | 22 515,0 |
| 2.2.7 | Монтаж Беседка детская БСД-001 |  | комплект | 1 | 114 834,0 | Прайс | 114 834,0 |
| 2.2.8 | Монтаж декоративного ограждения ДО-001 |  | м2 | 190 | 3500 | <https://satu>.kz/p61516773-montazh-zaborov.html?&primelead=MTc2&activateLowProsale=0 | 665 000 |
| 2.2.9 | Монтаж песочного дворика ИО 6.01.01-01 |  | комплект | 1 | 18 443 | Прайс | 18 443 |
| **Итого по разделу 2** (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | | **5 041 689,0** |
| **3** | **Раздел 3. Озеленение территории** | | | | | | |
| 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | |
| 3.1.1 | Грунт |  | куб/м | 50 | 5000 | <https://www>.olx.kz/d/obyavlenie/chernozem-plodorodnyy-IdmP75N.html | 250 000 |
| 3.1.2 | Дуб болотный 400см |  | шт | 5 | 92 000 | <https://rudnyiy>.satu.kz/p95349557-dub-bolotnyj-green.html?activateLowProsale=1 | 460 000 |
| 3.2 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | |
| 3.2.1 | Транспортировка грунта (доставка) |  | км | 80 | 2000 | <https://www>.olx.kz/d/obyavlenie/dostavlyu-chernozem-peregnoy-glinu-pesok-scheben-IdkgrCG.html?reason=ip%7Citem\_to\_vec | 160 000 |
| 3.2.2 | Посадка деревьев |  | услуга | 5 | 5000 | <https://astana>.satu.kz/p74206521-posadka-peresadka-derevev.html?&primelead=NDkuODAwMDAz | 25 000 |
| **Итого по разделу 3** (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | | **895 000** |
| **4** | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 4** (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |
| **5** | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | |
| **5.1** | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 5** (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |
| **6** | **Итого по разделам**  **1-5** (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | | **10 404 600** |
| **7** | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)**  (10% от суммы по п.6) | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)*  2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)*  3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)* | | | | | 1 000 000 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | |
| **Итого по разделу 7** (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | | **1 000 000** |
| **8** | **Всего** (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  | | | | | **11 404 600** |
| **9** | **Проверка** (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы, но не более  1 000 000 тенге) | **11 445 060 \* 8% = 915 605** | | | | | |

Документы, подтверждающие стоимость проекта

Цены на 2023 г.

Коммерческое предложение на игровое оборудование ИП «Любимый город»


***Цены даны с НДС 12%***


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Номенклатурный номер | Изображение | Цена в тенге |
| 1 | ***Декоративное ограждение***  Габаритные размеры:  Длина (по осям столбов) – 2000 мм.  Ширина – 60 мм.  Высота – 1050 мм.  Масса столба – 5,5 кг Масса секции – 19 кг | ДО-001 |  | 24 000 |
| 2 | ***Детский игровой комплекс***  Габаритные размеры:  Длина – 2980 мм.  Ширина – 2925 мм.  Высота – 2600 мм. Масса – 273 кг. | ДИК-001 |  | 762 000 |
| 3 | ***Детская качалка***  ***“Балансир”***    Габаритные размеры:  Длина – 2850 мм.  Ширина – 950 мм.  Высота – 850 мм.  Масса – 45,5 кг. | ДК-003 |  | 130 000 |
| 4 | ***Беседка детская***  Габаритные размеры:  Высота -2220 мм.  Длина – 1570 мм.  Ширина – 1400 мм.  Масса- 103 кг. | БСД-001 |  | 288 000 |
| 5 | ***Урна металлическая***  Габаритные размеры:  Длина – 400 мм.  Ширина- 340 мм. Высота – 500 мм.  Масса – 8 кг | У-001 |  | 26 000 |
| 6 | ***Скамья***  ***(антивандальная)***  Габаритные размеры:  Длина – 1600 мм.  Ширина- 590 мм.  Высота – 1215 мм.  Масса – 35,2 кг. | СК-006 |  | 66 000 |

Коммерческое предложение на игровое оборудование ТОО «BATR.KZ»

***Цены даны с НДС 12%***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Номенклатурный номер | Изображение | Цена в тенге |
| 1 | ***Песочный дворик***  Габаритные размеры:  2600х2540х1640 | ИО 6.01.01-01 |  | 487 100 |
| 2 | ***Качели М2***  Габаритные размеры:  3200х1200х2000 | ИО 12.М.01.01.01-П |  | 352 100 |
| 3 | ***Детская качалка на пружине***  ***“Колобок”***    Габаритные размеры:  664х570х850 | ИО 22.01.04 |  | 185 300 |





Согласие с ограничением ответственности

Я, Дощанов Нурлан Сабыржанович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

**

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

Балансир

Песочный дворик

Детский игровой комплекс ДИК-001

Качели М2

Колобок

скамья

15 15155111

Беседка детская

скамья

скамья