

Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala» в городе Хромтау Республики Казахстан

Инфраструктурный проект «Озеленение»: город Хромтау, ул.Ауэзова 20

**Направление развития общественной инфраструктуры:** озеленение территории

**Проектная команда:**

1.Капитан проекта: Кубашев Мади Мадиярович

2023 г.

Г. Хромтау

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. Наименование проекта «Родного города» (далее - проект):

\_\_\_\_\_Инфраструктурный проект «Озеленение» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

1. Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)

\_\_\_\_\_\_свободный участок по ул.Ауэзова 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Описание проекта:
   1. Типология проекта: Озеленение территории.
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: \_\_\_\_Данная территория имеет участки, не несущие в себе пользы. В то же время, не лучшая экологическая обстановка за счет рядом находящегося движения. Именно поэтому мною выдвинуто предложение по посыпке газонной травы не используемых, не засеянных участков в целях улучшения экологической обстановки и приближению подрастающего поколения к защите и любви к природе.
   3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   4. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)
   5. Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2):

\_\_информирование жителей города об озеленении территории с целью большего привлечения аудитории для возможности оказания помощи в той или иной ситуации в связи с проектом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание работ, которые будут выполнены в проекте командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

* 1. Ожидаемые результаты:

\_\_\_жители нашего города будут наслаждаться прекрасным неописуемым красивым видом и просто отдохнуть в прекрасной обстановке с хорошей атмосферой, экологическая обстановка станет хоть чуточку, но лучше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры или у групп благополучателей)

1. Пользователи проекта:

*\_\_\_жители города Хромтау всех возрастов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): \_\_\_30000\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Планируемый срок реализации проекта: \_\_март – октябрь 2024г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Сведения о проектной команде:
   1. Заявитель: *\_\_\_\_\_\_\_\_Кубашев Мади Мадиярович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;

(Ф.И.О. полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_ 77079404066 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Эл. почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kubasheff@gmail.com \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_город Хромтау, ул. Шиловского, индекс 031100

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Дата: 6 декабря 2023 года

# Аннотация «Озеленение»

Не секрет что у нас в городе проблема с экологией, вокруг города карьеры, шахты и фабрики.

Именно поэтому, я решил выдвинуть предложение по посеву газонной травы давно не используемых и не засеянных территорий в целях улучшения экологической обстановки и приближению подрастающего поколения к защите и любви к природе. С каждым годом в наш городок приезжает большое количество людей из других районов, городов и даже стран,

Давайте сделаем наш город еще лучше!

# Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника



Технический проект: «Озеленение».   
  
1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры   
Общая площадь размещения инфраструктуры газонной травы составляет 210 м2.   
  
2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта  
Формула расчета итоговой стоимости проекта  
Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 8% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта  
Проверка  
Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.  
НДС  
Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)** | | **Единица измерения** | **Количество, объем единицы** | **Стоимость единицы., тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |
| **1** | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | | |
| Восстановительные работы 3\*1,5 | | | | | | | | | |
| 1.16 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | | |
| 1.17 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | | | |
| 1.18 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | | | |
| 1.19 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | | | |
| 1.20 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | | | |
| Основание под тротуар, протяженность 52 м ширина 2 м | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1** (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **0,00** |
| **2** | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | |
| 2.1 | Укладка поливочного трубопровода ПЭ д32\*2 (PN 10 SDR 17), материал, доставка, установка | материал, доставка, монтаж | | м | 420 | 9 500,00 | [Прайс лист "Балапан"](https://aktobe.polazaem.kz/ulichniy-trenazher/step--velo.html) | 3 990 000,00 |
| 2.2 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | |
| 2.2.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2** (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **3 990 000,00** |
| **3** | **Раздел 3. Озеленение территории** | | | | | | |
| 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | |
| 3.2 | Газонные семена |  | | кг | 20 | 3500 | <https://www.instagram.com/zelenaya_mechta_aktobe/?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D> | 70000 |
| 3.6 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | |
| 3.6.1 | Газонные семена |  | | кг | 20 | 700 |  | 14000 |
| **Итого по разделу 3** (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **84 000,00** |
| **4** | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | |
| 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | |
| 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | |
| **Итого по разделу 4** (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |
| **5** | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | |
| **5.1** | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | |
| **Итого по разделу 5** (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |
| **6** | **Итого по разделам** | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | | | **4 074 000,00** |
| **1-5** (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) |
| **7** | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)** | | | | | | |
| (30% от суммы по п.6) | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)* | | | | | |  |
| 2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)* | | | | | |  |
| 3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)* | | | | | | 325 920,00 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | | |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | | |  |
| **Итого по разделу 7** (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **325 920,00** |
| **8** | **Всего** (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  | | | | | | **4 399 920,00** |
| **9** | **Проверка** (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) | **7** | | | | | |

# 

# Согласие с ограничением ответственности

Я, Кубашев Мади Мадиярович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan Qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскиз проекта

