Заявка для участия в отборе проектов   «Tugan Qala»

в городе  Рудный  Республики Казахстан

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Рудный, ул. Парковая д. 88

Направление развития общественной инфраструктуры: (e) создание, ремонт и освещение детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

Проектная команда:

- Гриценко Григорий Петрович

- Галкина Анастасия Юрьевна

- Жарасбаев Серик Жомартович

2025 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Tugan Qala» (далее - проект):

Проект «Спортивная площадка»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта г. Рудный : Дворовая территория по ул. Парковая д. 88

- Описание проекта:

  - Тип проекта: создание, ремонт и освещение детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

- Территория, расположенная во дворе по адресу: ул. Парковая, д. 88, 88А, 90, 96, 96 А, 98, 100, 92, 102, в настоящее время выглядит очень неухоженной и никак полезно не используется. Место во дворе занимают пару турников из советских времён и сломанная детская площадка. В то же время детям из нашего и соседних домов негде играть и заниматься спортом. Старшему поколению также нет удобных мест для отдыха. Зеленый фонд двора слишком стар, многие деревья сломаны и выглядят некрасиво. Именно поэтому мы — активные жители этих домов — решили объединиться и реализовать проект по созданию современной универсальной комбинированной спортивной площадки, чтобы обеспечить условия для активного отдыха и физического развития детей, подростков и взрослых.

  - . (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта (суммы и описание вносятся из технического проекта):

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы | 7 139 161,0 | Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных объектов, выравнивание территории, закуп строительных материалов, возведение основания, бетонирование стоек |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования | 5 670 729,00 | Спортивный комплекс состоит из 2 зон: (футбольно-баскетбольная площадка 16х10), состоящую из 2 малых архитектурных форм, ограждения и воркаут зоны (4х12) состоящую из 3 малых архитектурных форм, а также скамейки 3 штуки и урны 3 штуки. |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории | 0 | - |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты | 0 | - |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты | 710 000 | Информационный стэнд, нанесение на тартане разметки, освещение спортивной площадки |
| 6 | Раздел 6. Сумма по разделам 1-5 | 13 519 890 | Сумма стоимости по разделам 1-5 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) | 1200000,00 | Подготовка документации, удорожание, непредвиденные работы и затраты |
|  | Итоговая сумма проекта | - 719 890 |  |

3.4.Ожидаемые результаты:

Новая спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

- Пользователи проекта:

Дети, подростки, взрослые, проживающие в соседних домах, пожилые жители (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 500.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры:

| № п/п | Виды работ по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Организации (ОСИ, администрация учреждений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником |  |
| 2 | Текущий косметический ремонт (по истечении 1 года) |  |
|  | Всего |  |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: 30-60 дней

К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «Tugan Qala» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта, схема площадки с привязками – на 1 л.

- Схема площадки с привязками к близлежащим домам,  дорогам и схема расположения земельного участка на сайте  ЕГКН – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

- Состав объекта (перечень МАФов)- на 2 л.

- Технический проект – на 10 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на - л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 18 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Гриценко Григорий Петрович;

(Ф.И.О. полностью)

  - состав проектной команды:

Галкина Анастасия Юрьевна

Жарасбаев Серик Жомартович

________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-777-445-09-59;

Эл. почта: grigajudo81@mail.ru;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Парковая д.88, кв. 36, индекс P16G3G7

Дата:	25  Ноября  2025 год

1.Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта

««Спортивная площадка» по адресу:

город Рудный, ул. Парковая д. 88»

Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу ул. Парковая, д.88, сейчас никак полезно не используется. В то же время, детям с нашего и соседних домов негде играть и заниматься спортом. Именно поэтому мы – активные жители соседних домов, решили объединиться и реализовать проект по установке спортивной площадки с целью создания современных условий для развития детей и молодежи.

Для этого планируется закупить и установить оборудование и тренажеры, поставить скамейки. Общая площадь размещения игрового спортивного оборудования 240 м 2 . Игровой спортивный комплекс состоит из 2 зон: (футбольно-баскетбольная площадка 16х10), состоящую из 2 малых архитектурных форм, ограждения и воркаут зоны (4х12) состоящую из 3 малых архитектурных форм, а также скамейки 3 шт. и урны 3шт. Ориентировочная стоимость проекта 14,72 млн.тенге, а срок реализации 2 месяца.

В 2026 году мы хотим видеть многофункциональную, хорошо освещенную и интересную спортивную площадку, которая будет центром притяжения в нашем дворе не только для детей и молодежи, но и для взрослого населения.

2. Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

- Схема площадки с привязками к близлежащим домам,  дорогам и схема расположения земельного участка на сайте  ЕГКН

4.Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

«Спортивная площадка»

5.Состав объекта (перечень МАФов)

| № п/п | Наименование оборудования, материала | Изображение оборудования | Характеристики и размеры | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота футбольные со стойкой УСН 8601-0805-0102 |  | УСН 8601-0805-0102 700*2200*3000 | штук | 2 |
| 2 | Воркаут BS-118 |  | Длина - 5584 мм. Ширина – 2767 мм. Высота - 2600 мм. Масса – 345 кг. | штук | 1 |
| 3 | Воркаут ЛОВ 108 ВТ 102.01-03 |  | Высота – 1500 мм. Ширина –1990 мм. Длина – 1150 мм. | штук | 1 |
| 4 | Тренажер уличный «Жим лежа СТ 026-01-01» |  | Длина - 2430 мм. Ширина - 900 мм. Высота – 1200 мм. Масса – 90 кг. | штук | 1 |
| 5 | Скамейка 0070 |  | Длина - 1700 мм. Ширина -450 мм. | штук | 3 |
| 6 | Мусорная урна металлическая |  |  | штук | 3 |
| 7 | Ограждение площадки |  | Длина площадки 16000 мм Ширина 10000 мм Высота - 4000мм. | шт | 1 (208 кв. м.) |

6.Технический проект

«Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Рудный, ул. Парковая       д. 88»

- Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Спортивная площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу ул. Парковая д.88. Общая площадь размещения спортивного оборудования 240 м2. Спортивный комплекс состоит из 12 архитектурных форм.

- Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% (но не более 1 200 000 тг.) от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта с учетом НДС

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы с НДС, тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость с НДС, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | Для устройства подстилающего и выравнивающего слоя | м3 | 3,9 | 7 941 |  | 30 970 |
| 1.1.2 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм | ГОСТ 6665-91 | м | 67 | 1 893 |  | 126 831 |
| 1.1.3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 3 | 11 547 |  | 34 641 |
| 1.1.4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 30,2 | 9 857 |  | 298 075 |
| 1.1.5 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые | СТ РК 1225-2019 типа А,марки II | т | 17,2 | 32 829 |  | 564 658 |
| 1.1.6 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки | толщиной 10 мм | м2 | 252 | 14 601 |  | 3 679 452 |
| 1.2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Демонтаж 1 волейбольной стойки | Разрешение не требуется | шт | 1 |  |  | 15 000 |
| 1.3.2 | Демонтаж, перенос, установка игрового турника «СФЕРА» | Перенос и установка по месту | шт | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Волейбольная стойка |  | шт | 1 |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Желательно подключение освещения (хотя бы в размере 2 шт фонарей) по противоположным углам футбольной площадки на ограждении | Диодные, на одном столбе 2 фонаря в обе стороны | шт | 2 |  |  | Есть затруднение с поиском и подсчетам работ |
| 1.6 | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Планировка площади бульдозером | мощность 79 кВт (до 108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 240 | 4,64 |  | 1114 |
| 1.6.2 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 |  | м3 уплотненного грунта | 30 | 784,16 |  | 23 525 |
| 1.6.3 | Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, | первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного грунта | 30 | 262,16 |  | 7 865 |
| 1.6.4 | Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, | на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного грунта | 30 | 47,56 |  | 1 427 |
| 1.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. | Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 576 | 98,60 |  | 56 794 |
| 1.6.7. | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня |  | м3 материала основания в плотном теле | 2,7 | 6 290,68 |  | 16 985 |
| 1.6.8 | Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий |  | м бортового камня | 67 | 6 386.96 |  | 427 929 |
| 1.6.9 | Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | однослойного,толщина 15 см | м2 основания | 240 | 848.00 |  | 203 520 |
| 1.6.10 | Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, | толщина 3 см | м2 покрытия | 240 | 1 237.72 |  | 297 053 |
| 1.6.11 | Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. | На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к норме 1147-0301-0201 | м2 покрытия | 240 | 665.84 |  | 159 802 |
| 1.6.12 | Устройство спортивного покрытия на бетонном основании |  | м2 покрытия | 240 | 4 972.92 |  | 1 193 520 |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6) |  |  |  |  |  |  | 7 139 161,00 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Воркаут BS-118 | Длина - 5584 мм. Ширина - 2767 мм. Высота - 2600 мм. Масса – 345 кг. | штук | 1 | 984 500 |  | 984 500 |
| 2.1.2 | Воркаут ЛОВ 108 ВТ 102.01-03 | Высота – 1500 мм. Ширина –1990 мм. Длина – 1150 мм. Масса – 273 кг. | штук | 1 | 389 529 |  | 389 529 |
| 2.1.3 | Тренажер уличный «Жим лежа СТ 026-01-01» | Длина - 2430 мм. Ширина - 900 мм. Высота – 1200 мм. Масса – 90 кг. | штук | 1 | 515 900 |  | 343 000 |
| 2.1.4 | Ворота футбольные со стойкой УСН 8601-0805-0102 | 700*2200*3000; мм. Вес, кг 95 | штука | 2 | 300 000 |  | 600 000 |
| 2.1.5 | Скамейка 0070 | Длина - 1700 мм. Ширина -450 мм. | штук | 3 | 58 000 |  | 174 000 |
| 2.1.6 | Мусорная урна металлическая |  | штук | 3 | 7000 |  | 21 000 |
| 2.1.7 | Ограждение площадки высота 4 метра | Длина площадки 16000 мм Ширина 10000 мм Высота - 4000мм. | м2 | 208 | 12000 |  | 2 496 000 |
| 2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Монтаж МАФов |  | услуга | 1 | 600 000 |  | 600 000 |
| 2.2.3 | Установка скамеек и урн |  | услуга | 1 | 62 700 |  | 62 700 |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2) |  |  |  |  |  |  | 5 670 729 |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсоснабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Информационный стенд |  |  |  |  |  | 60 000 |
| 5.1.2 | Нанесение на тартане разметки футбольного поля или баскетбольной белой краской, и центр поля (КРУГ) если нет, то выделить зоны другим цветом тартана |  |  |  |  |  | 50000 |
| 5.1.3 | Подведение, строительство, подключение освещения |  |  |  |  |  | 600 000 |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 ) |  |  |  |  |  |  | 710 000 |
| 6 | Итого по разделам 1-5 | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  | 13 519 890 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6 но не более 1 200 000 тг.) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
| Всего (Сумма по разделам 1–7) Итоговая сумма с учетом НДС |  |  |  |  |  |  | 14 719 890 |

* Проверка: Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 200 000 тенге

7. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

Выдается акиматом г. N Подписанную копию документа необходимо отсканировать и приложить к пакету документов

- Согласие с ограничением ответственности

Я, Гриценко Григорий Петрович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan Qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

После победы проекта изменение типологии невозможно, перенос места строительства объекта возможен/допускается при наличии заключения коммунальных служб.

Настоящим я согласен с тем, что внешний вид объекта и его элементов может изменяться в зависимости от бюджета и наличия оборудования в ассортименте. Изменения оформляются протоколом.

_____________        	25.11.2025  г.

«Спортивная площадка»

Парковая 88

(для презентации)