

Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala» в городе Хромтау Республики Казахстан

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Хромтау, Кенжалина д. 9

**Направление развития общественной инфраструктуры:** установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования

**Проектная команда:**

1. Жусупова Ботагоз Мырзахановна

2023 г.

Г. Хромтау

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. **Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):**

Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки по адресу: город Хромтау, ул. Кенжалина д. 9

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

1. **Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)**

Участок земли которая находится за домом ул. Кенжалина дом 9.

1. **Описание проекта:**
   1. Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Земельный участок за домом #9 по улице Кенжалина пустует многие годы. Мы жители хотим построить на на этом участке детскую площадку для наших детей. Детям негде играть и заниматься спортом. Поэтому мы хотим сами создать условия для безопасного времяпрепровождение наших детей, мамочек в декрете и пенсионеров. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)
   3. Виды расходов по реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| 1 | Ремонтно-строительные работы  (в соответствии со сметой) | **5 499 750** |  |
| 2 | Приобретение материалов  (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | **6 426 000,00** |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |
| 4 | Приобретение услуг |  |  |
| 5 | Прочие расходы |  |  |
|  | Итого | **11 925 750,00** |  |

* 1. Ожидаемые результаты:

Новая детская спортивно-игровая площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

1. **Пользователи проекта:**

*Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители, мамочки в декрете* (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 150.

1. **Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 60000 |  |  |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 180000 |  |  |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

1. **Планируемый срок реализации проекта: 30 дней**
2. **К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):**
3. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
4. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
5. Технический проект – на 8 л.
6. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.
7. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на л.
8. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
9. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 27 листах.

1. **Сведения о проектной команде:**
   1. Заявитель: Жусупова Ботагоз Мырзахановна;

(Ф.И.О. полностью)

* 1. состав проектной команды:

Жусупова Ботагоз Мырзахановна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-776-7925943;

Эл. почта: arsen11aibar13@gmail.com;

Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Кенжалина д.9, индекс 031100

Дата: 7 декабря 2023 года

Аннотация

«Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки по адресу: город Хромтау, ул. Кенжалина д. 9»


Земельный участок за домом #9 по улице Кенжалина пустует многие годы. Мы жители хотим построить на на этом участке детскую площадку для наших детей. Детям негде играть и заниматься спортом. Поэтому мы хотим сами создать условия для безопасного времяпрепровождение наших детей, мамочек в декрете и пенсионеров.

Для этого планируется закупить и установить оборудование и тренажёры, поставить скамейки и беседку и озеленение территорию. Общая площадь размещения детской площадки 200м2. Игровой комплекс состоит из 13 малых архитектурных форм. Ориентировочная стоимость проекта 8 млн.тенге и срок реализации 1,5 месяца.

В 2024 году мы хотим видеть современную, многофункциональную и безопасную для всех жителей нашей улицы детскую площадку. Которая будем радовать всех от мало до велика.


Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фото участка расположенного возле дома №9 по улице Кенжалина.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Технический проект: «Приобретение и установка деткой спортивно-игровой площадки» по адресу г. Хромтау, частный сектор Новая станция, по ул. Кенжалина 9»  1. Спортивно- игровая площадка по адресу ул. Кенжалина 9. Общая площадь размещения оборудования 240м2, то есть 20\*12 м.   2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта Формула расчета итоговой стоимости проекта Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 8% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта Проверка Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге. НДС Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС. | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)** | | **Единица измерения** | **Количество, объем единицы** | **Стоимость единицы., тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |  |
|  | **1** | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | | |  |
|  | 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | |  |
|  | Основание под площадку, протяженность 10 м ширина 20 м | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.1 | Подготовка бетонирование основания | материалы, доставка, укладка | | м2 | 240,0 | 10 000,00 | Прайс-лист Балапан | 2 400 000,00 |  |
|  | 1.1.2 | Бесшовное резиновое покрытие | материалы, доставка, укладка (толщина по технологии 10-13 мм) | | м2 | 240,0 | 10 500,00 | Прайс-лист Балапан | 2 520 000,00 |  |
|  | 1.1.3 | Бордюр тротуарной | материалы, доставка, укладка | | м2 | 64,0 | 7 500,00 | Прайс-лист Балапан | 480 000,00 |  |
|  | 1.1.4 | Ьрусчатка | материалы, доставка, укладка | | м2 | 10,5 | 9 500,00 | Прайс-лист Балапан | 99 750,00 |  |
|  | 1.1.5 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | |  |
|  | 1.1.6 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | | |  |
|  | 1.1.7 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | | |  |
|  | 1.1.8 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | | |  |
|  | 1.1.9 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | | |  |
|  | **Итого по разделу 1** (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **5 499 750,00** |  |
|  | **2** | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | | |  |
|  | 2.1 | Детский игровой комплекс ДИК 13.210 | Антивандальный скат | | шт | 1 | 2300000 |  | 2 300 000,00 |  |
|  | 2.2 | Лабиринт | 2400х3600 | | шт | 1 | 697000 |  | 697 000,00 |  |
|  | 2.3 | Качели металлические | 2200х1700х3000 | | шт | 1 | 188000 |  | 188 000,00 |  |
|  | 2.4 | Избушка | 1100х1100 | | шт | 1 | 278000 |  | 278 000,00 |  |
|  | 2.6 | Тренажер уличный " шагоход" | Стойки выполнен из стального профиля не менее 100х100 мм, стойки соединены между собой при помощи стального профиля 80х40 и ручки из гнутой трубы диаметром 32 мм. Для соединения с основанием в нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 200х200 мм толщиной не менее 5 | | шт | 1 | 270000 |  | 270 000,00 |  |
|  | 2.7 | Тяга верхняя | Стойки выполнен из стального профиля не менее 100х100 мм и пластин из листовой стали различных размеров. Для соединения с основанием в нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 200х200 мм толщиной не менее 5 мм, металл покрыт порошковой полимерный краской серый цвет. -Рычаг выполнен из стального профиля 60х40 мм и трубы диаметром 42 мм. Рычаг соединяется со стойкой и сиденьем шарнирными узлами. Рычаг и связи окрашены в зеленый цвет | | шт | 1 | 310000 |  | 310 000,00 |  |
|  | 2.8 | Тренажер элептический | Стойки выполнен из стального профиля не менее 100х100 мм и пластин из листовой стали различных размеров. Для соединения с основанием в нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 200х200 мм толщиной не менее 5 мм, металл покрыт порошковой полимерный краской серый цвет. | | шт | 1 | 330000 |  | 330 000,00 |  |
|  | 2.9 | Ограждение для детской площадки 2000\*600 | 2000х600, В комплекте секция + стойка | | шт | 31 | 29000 |  | 899 000,00 |  |
|  | 2.10 | Скамейка со спинкой парковая | 1500х400 | | шт | 2 | 49000 |  | 98 000,00 |  |
|  | 2.11 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | | |  |
|  | 2.11.1 | Детский игровой комплекс ДИК 13.210 |  | | шт | 1 | 460 000,00 |  | 460 000,00 |  |
|  | 2.11.2 | Лабиринт |  | | шт | 1 | 139 400,00 |  | 139 400,00 |  |
|  | 2.11.3 | Качели металлические |  | | шт | 1 | 37 600,00 |  | 37 600,00 |  |
|  | 2.11.4 | Избушка |  | | шт | 1 | 37 600,00 |  | 37 600,00 |  |
|  | 2.11.6 | Тренажер уличный " шагоход" |  | | шт | 1 | 54 000,00 |  | 54 000,00 |  |
|  | 2.11.7 | Тяга верхняя |  | | шт | 1 | 62 000,00 |  | 62 000,00 |  |
|  | 2.11.8 | Тренажер элептический |  | | шт | 1 | 66 000,00 |  | 66 000,00 |  |
|  | 2.11.9 | Ограждение для детской площадки 2000\*600 |  | | шт | 31 | 5 800,00 |  | 179 800,00 |  |
|  | 2.11.10 | Скамейка со спинкой парковая |  | | шт | 2 | 9 800,00 |  | 19 600,00 |  |
|  | **Итого по разделу 2** (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **6 426 000,00** |  |
|  | 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | | |  |
|  | 3.2 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | | |  |
|  | **Итого по разделу 3** (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |  |
|  | **4** | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | | |  |
|  | 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | | |  |
|  | 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | | |  |
|  | 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | | |  |
|  | **Итого по разделу 4** (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |  |
|  | **5** | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | | |  |
|  | **5.1** | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | | |  |
|  | **Итого по разделу 5** (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |  |
|  | **6** | **Итого по разделам** | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | | | **11 925 750,00** |  |
|  | **1-5** (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) |  |
|  | **7** | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)** | | | | | | | |  |
|  | (8% от суммы по п.6) | | | | | | | |  |
|  | 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)* | | | | | |  |  |
|  | 2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)* | | | | | |  |  |
|  | 3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)* | | | | | |  |  |
|  | 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | | |  |  |
|  | 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | | |  |  |
|  | **Итого по разделу 7** (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **0,00** |  |
|  | **8** | **Всего** (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  | | | | | | **11 925 750,00** |  |
|  | **9** | **Проверка** (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 22% от суммы по п.8, но не более 2 000 000 тенге) | **0** | | | | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Monolit 2030» БИН 150740003336**  **Республика Казахстан**  **город Актобе**  **г. Актобе, мкр Батыс 2, д 5к, корпус 1, оф9**  **Тел: 8-701-751-82-82, эл. почта: marat-82@list.ru** | **товарный знак** | **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Monolit 2030» БИН 150740003336**  **Республика Казахстан**  **город Актобе**  **г. Актобе, мкр Батыс 2, д 5к, корпус 1, оф9**  **Тел: 8-701-751-82-82, эл.почта: marat-82@list.ru** |

**Исх. № 5 от 08.12.2023г. г. Актобе**

**Коммерческое предложение по производству и установки детской площадки 240 кв м, автор Жусупова Б.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Фото | Цена за ед. в тенге | Кол-во | Общая стоимость в тенге |
| 1 | ДИК 13.210  (6м х 8м) | 3 | 2 300 000,00 | 1 | 2 300 000,00 |
| 2 | Качели двухместные на деревянных столбах | F:\фото на печать\качели дабл.jpg | 280 000,00 | 1 | 280 000,00 |
| 3 | Тренажер уличный скороход | 34 Лабиринт | 697 000,00 | 1 | 697 000,00 |
| 4 | Избушка | 31 Избушка | 278 000,00 | 1 | 278 000,00 |
| 5 | Шагоход |  | 270 000,00 | 1 | 270 000,00 |
| 6 | Тренажер эллиптический |  | 330 000,00 | 1 | 330 000,00 |
| 7 | Тяга верхняя |  | 310 000,00 | 1 | 310 000,00 |
| 8 | Ограждение для детской площадки 600х2000 | index | 29 000,00 | 31 | 899  000,00 |
| 9 | Плитка тротуарная фигурная 5 мм серая |  | 9 500,00 | 10.5 | 99 750,00 |
| 10 | Резиновое (тартановое покрытие) | 10-13 мм | 10 500,00 | 240 | 2 520 000,00 |
| 11 | Бетонное основание | 10 мм | 9 500,00 | 240 | 2 280 000,00 |
| 12 | Камень бортовой 1000х200х80мм серый | 1000 мм | 3 500,00 | 62 | 217 000,00 |
| 13 | Скамейки со спинкой | 019_original | 49 000,00 | 2 | 98 000,00 |
| 14 | Планировка территории |  |  |  | 600 000,00 |
| 15 | Доставка и монтаж |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |
| 16 | **ИТОГО:** | | | | **11 478 750,00** |

Цены указаны на 2023 г

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после подписания Акта выполненных работ

***В стоимость включен НДС.***

***Гарантия 12 месяцев*.**

С уважением,

Директор ТОО «ТД Monolit 2030» Садыков М.C.

Согласие с ограничением ответственности

Я, Жусупова Ботагоз Мырзахановна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

