Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Рудный Республики Казахстан

Развитие тротуарной инфраструктуры по адресу 50 лет Октября дом №43, №45, №47, №53, №55

Направление развития общественной инфраструктуры: строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков.

Проектная команда:

- Антюхина Марина Андреевна

- Антюхин Владислав Владимирович

2023 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):

Развитие тротуарной инфраструктуры по адресу 50 лет Октября дом №43, №45, №47, №53, №55

- Место реализации проекта: Дорога общего пользования (сквозная) микрорайона №14, от улицы П. Корчагина до улицы 50 лет Октября.

- Описание проекта:

3.1 Тип проекта: строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков.

3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в жилом микрорайоне №14 по адресу улица 50 лет Октября, отсутствует тротуарная дорожка. Это создает неудобства и угрожает безопасности пешеходов. Жители района вынуждены ходить по дороге, представляя опасность для своего здоровья. Протяженность участка 400 метров, из них имеющаяся протоптанная пешеходная дорога находится в плохом состоянии, особенно после выпадения осадков.

3.3Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) | 3 482 288 | Брусчатка – 800 м2 Поребрик – 800 м Песок – 120 м3 Бетон – 47,2 м3 |
| 2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) | 44 800 | Перевозка строительных грузов – услуга 1 шт |
| 3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например, Акимат, о возможности демонтажа) | 6 298 880 | Демонтаж старого покрытия (бетонная плита 1м*1м*0,1м) – 150 м2 Монтаж поребрика на бетонное основание – 800 м/п Слой выравнивающий песчаный – 120 м3 Монтаж брусчатки – 800 м2 |
| 4 | Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы) | 1 000 0000 |  |
|  | Итого | - 825 968 |  |

3.4 Ожидаемые результаты:

После завершения проекта положительный результат будет заметен всем без исключения: пешеходу больше не придется тратить время на «обход» разрушенной тротуарной инфраструктуры, новая часть пешеходной зоны позволит разделить пешехода и автомобиль. Особенно актуально в зимний период.

- Пользователи проекта:

Дети воспитанники ясли-сада №14 вместе с родителями; учащиеся КГУ "Средняя школа №12" акимата города Рудного; жители микрорайона №14; люди, которым необходимо пройти с улицы П. Корчагина в магазин «Универсам» и жители города, вышедшие прогуляться.

Число прямых пользователей (человек): 2000.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником КСК (заработная плата 12 мес.) | 850 000 |  | 850 000 |
|  | Всего | 850 000 |  | 850 000 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: 30 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.

- Технический проект – на 5 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности (КСК) – на 1 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 3 л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 12 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Антюхина Марина Андреевна;

  - состав проектной команды:

Антюхин Владислав Владимирович

______________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-705-988-76-66;

Эл. почта: ip.antyukhina.marina@gmail.com;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. 50 лет октября, д. 53, кв. 53, индекс 111500

Дата: 05 декабря 2023 года

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта 
«Развитие тротуарной инфраструктуры по адресу 50 лет Октября дом №43, №45, №47, №53, №55»

В жилом микрорайоне №14 по адресу улица 50 лет Октября, отсутствует тротуарная дорожка. Это создает неудобства и угрожает безопасности пешеходов, особенно в темное время суток. Жители района вынуждены ходить по дороге, представляя опасность для своего здоровья. Протяженность участка 400 метров, из них имеющаяся протоптанная пешеходная дорога находится в плохом состоянии, особенно после выпадения осадков.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

Технический проект: «Развитие тротуарной инфраструктуры по адресу 50 лет Октября дом №43, №45, №47, №53, №55»

| 1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | В жилом микрорайоне №14 по адресу улица 50 лет Октября, отсутствует тротуарная дорожка. Это создает неудобства и угрожает безопасности пешеходов, особенно в темное время суток. Жители района вынуждены ходить по дороге, представляя опасность для своего здоровья. Протяженность участка 400 метров, из них имеющаяся протоптанная пешеходная дорога находится в плохом состоянии, особенно после выпадения осадков. |
| --- | --- |

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

Проверка

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

НДС

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

Спр

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы., тыс. тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Брусчатка | Брусчатка «Ромашка» | М2 | 800 | 2400 | https://www.olx.kz/d/obyavlenie/prodazha-trotuarnoy-plitki-bruschatki-porebrika-IDiyXvI.html?reason=seller_profile | 2 150 400 |
| 1.1.2 | Поребрик | Камень бортовой (поребрик) 1000*80*200 мм | М | 800 | 1000 | https://rudnyiy.satu.kz/Porebrik.html | 896 000 |
| 1.1.3 | Песок | При слое в 15 см | М3 | 120 | 2000 | https://www.olx.kz/d/obyavlenie/pesok-stroitelnyy-scheben-IDocOMV.html | 268 800 |
| 1.1.4 | Бетон | F15 (M200) F200 W4 П4 | М3 | 47,2 | 29500 | https://kstbeton2022.kz/ | 167 088 |
| 1.2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Перевозка строительных грузов |  | Услуга | 1 | 40000 |  | 44 800 |
| 1.3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Демонтаж старого покрытия (бетонная плита 1м*1м*0,1м) |  | М2 | 150 | 4000 |  | 672 000 |
| 1.3.2 | Монтаж поребрика на бетонное основание | Бетон марка (м200) | М/П | 800 | 2800 |  | 2 508 800 |
|  | Слой выравнивающий песчаный | Слой 15 см трамбовочный | М3 | 120 | 3200 |  | 430 080 |
|  | Монтаж брусчатки |  | М2 | 800 | 3000 |  | 2 688 000 |
| 1.4 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 9 825 968 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсоснабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  | 9 825 968 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 8 | Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  | 10 825 968 |
| 9 | Проверка (сумма раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) |  |  |  |  |  | 982 968 |

Справочно: Работы, которые могут быть выполнены самостоятельно силами команд исключены из п.___ и оценены в сумме _____.

Документы, подтверждающие стоимость проекта

| Материалы | Ссылка |
| --- | --- |
|  | https://satu.kz/p61615912-trotuarnaya-plitka-romashka.html |
|  | https://satu.kz/p65539041-betonnaya-bruschatka-romashka.html |
|  | https://satu.kz/p10206164-bruschatka-romashka-vostochnaya.html?&primelead=NjI |
|  | https://satu.kz/p82700401-bordyur-trotuarnyj-porebrik.html?&primelead=ODQ |
|  | https://satu.kz/p2363868-porebrik-1000h200h80.html?&primelead=MjUuMg |
|  | https://satu.kz/p112690303-porebrik-trotuarnyj-1000h200h80.html?&primelead=MjUuMg |
|  | https://www.olx.kz/d/obyavlenie/pesok-stroitelnyy-scheben-IDocOMV.html (Рудный) |
|  | https://satu.kz/p101940630-pesok-chistyj-tonnah.html?&primelead=NDU |
|  | https://satu.kz/p46481627-pesok-fraktsionnyj-010.html?&primelead=NDU |
|  | https://kstbeton2022.kz/ (стоимость уточнялась по телефону) |