Заявка для участия в отборе проектов «Tugan qala»

в городе Рудный Республики Казахстан

Детская площадка по адресу:

город Рудный, ул. Павла Корчагина, д.152

Направление развития общественной инфраструктуры: установка, ремонт и освещение спортивных  (тренажёрных, площадок футбольных, баскетбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и местах общего пользования.

Проектная команда:

- Колесник Алёна Ярославовна

- Колесник Игорь Ярославович

- Сагандыкова Лилия Анатольевна

2024 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):

Проект «Детская площадка» во дворе дома №152 по ул. Корчагина»

- Место реализации проекта

Г. Рудный, ул. Корчагина, д.152, двор

- Описание проекта:

  - Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных  (тренажёрных, площадок футбольных, баскетбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и местах общего пользования.

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Наличие детской площадки во дворе имеет сплошные плюсы. Это и развитие детей, как физическое, социальное, так и в эмоциональном плане. Это и взаимоотношения родителей, которые во время прогулок могут делиться опытом родительства. Это и налаживание коммуникаций между соседями во время тех же прогулок, либо обустройства или наведения порядка на территории.  К сожалению, наши маленькие жители, их друзья и старшее поколение лишены возможности полноценного отдыха в связи с отсутствием безопасной, красивой, удобной площадки. Место под площадку во дворе дома  №152 по ул. Корчагина предусмотрено, более того, расположена площадка очень удобно:  перед домой в обозримой части двора. Но, к сожалению, помимо установленных более 30 лет назад песочницы, металлического лаза и покосившегося от времени домика для развития и досуга детей нет ничего.

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 1 850 000,00 | Демонтаж изношенного оборудования, установка нового оборудования, бетонирование стоек |
| 2 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | 5 936 100,00 | Игровой комплекс, домик-песочница, качали двухсекционные, качели-балансир, 3 скамьи, урны |
| 3 | Прочие расходы | 700 000,00 | Доставка |
| 4 | Непредвиденные расходы | 848 610,00 | Удорожание |
|  | Итого | 9 334 710,00 |  |

  - Ожидаемые результаты:

Новая детская площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.

- Пользователи проекта:

Дети, проживающие в доме №152 и соседних домах, молодые родители и пожилые жители.

Оценочное число прямых пользователей (человек): 120.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц, ПКСК), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником |  | 60 000,00 | 60 000, 00 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Заполнение песочницы песком | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
|  | Всего | 116 0000,00 | 110 000,00 | 226 000,00 |

- Планируемый срок реализации проекта:

30 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.

- Технический проект – на 3 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

- Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 0 л.

Всего на 9 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель:

Колесник Алёна Ярославовна

  - Состав проектной команды:

Колесник Игорь Ярославович

Сагандыкова Лилия Анатольевна

Контактный телефон: 8-705-205-85-19;

Эл. почта: marsell_rud@mai.ru;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Павла Корчагина, д.152, Кв. 50, индекс 111506

Дата:	08.12.2024 года

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта 
«Детская площадка по адресу:

город Рудный, ул. Корчагина, д.152»

Состав и состояние детской площадки во дворе дома №152 по ул. П. Корчагина оставляет желать лучшего. Помимо установленных более 30 лет назад песочницы, металлического лаза и покосившегося от времени домика для развития и досуга детей нет ничего.

Для реализации идеи обустройства игровой площадки предполагается провести закуп и установить следующие виды МАФов: игровой комплекс с горкой, качели, песочница с домиком, скамьи для родителей, урны.

Установка основания не требуется в связи с тем, что площадка не будет огорожена в рамках проекта, с одной стороны она будет примыкать к спортивной части (железные турники и перекладины), с другой стороны планируется в будущем установка ворк-зоны. Кроме того, командой принято  решение установки в песочное основание, с учётом следующих условий:

- задняя часть площадки выходит на поле, в летний период песок с этого поля будет засорять покрытие (опыт работы ПКСК говорит о том, что на очистку и приведение в порядок площадки рассчитывать не стоит);

- практика установки покрытий на площадках города говорит о его недолговечности и небезопасности в условиях его разрушения.

Общая площадь размещения игрового комплекса – 195 м кв. Ориентировочная стоимость – 9 334 710 тенге с учётом НДС. Срок реализации проекта – 60 календарных дней.

В 2025 году мы хотим иметь у себя во дворе качественную, многофункциональную, интересную площадку, которая сможет быть полезной настоящим и будущим маленьким жителям нашего и соседних домов.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

- Фото старой площадки со стороны дома 152 по ул. Корчагина

Технический проект: Проект «Детская площадка во дворе дома №152 по ул. П. Корчагина»

Автор: Колесник Алёна Ярославовна

- Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры.

Детская площадка во дворе дома №152 по ул. П. Корчагина, казалось бы, находится очень удобно – перед домой в обозримой части. Но, к сожалению, состав площадки оставляет желать лучшего. Помимо установленных более 30 лет назад песочницы, металлического лаза и покосившегося от времени домика для развития и досуга детей нет ничего.

Для реализации идеи обустройства игровой площадки предполагается провести закуп и установить следующие виды МАФов: игровой комплекс с горкой, качели, песочница с домиком, скамьи для родителей, урна.

Установка основания не требуется в связи с тем, что площадка не будет огорожена: с одной стороны она будет примыкать к спортивной части (железные турники и перекладины), с другой стороны в будущем планируется установка ворк-зоны. Кроме того, командой принято  решение установки в песочное основание, с учётом следующих условий:

- задняя часть площадки выходит на поле, в летний период песок с этого поля будет засорять покрытие (опыт работы ПКСК говорит о том, что на очистку и приведение в порядок площадки рассчитывать не стоит);

- практика установки покрытий на площадках города говорит о его недолговечности и небезопасности в условиях его разрушения.

Общая площадь территории составляет 195 м кв.

- Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) |  | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы, тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Демонтаж старого оборудования (лавка с бетонным основанием, песчница, домик деревянные, железный лаз) |  |  | комплект | 1 | 150000 |  | 150 000,00 |
| 1.4. | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Скамья | 1914*500*812 |  | шт | 3 | 244600 | importerkz@yandex.ru | 733 800,00 |
| 2.1.2. | Урна (2 л) | 315*268*548 |  | шт | 2 | 34 000,00 | importerkz@yandex.ru | 68 000,00 |
| 2.1.3. | Качели двухсекционные | 5330*2525*2355 |  | шт | 1 | 1396000 | importerkz@yandex.ru | 1 396 000,00 |
| 2.1.4. | Качалка-балансир | 2630*280*1260 |  | шт | 1 | 135000 | importerkz@yandex.ru | 135 000,00 |
| 2.1.5. | Игровой домик-песочница | 3930*1573*1480 |  | шт | 1 | 892400 | importerkz@yandex.ru | 892 400,00 |
| 2.1.6. | Игровой комплекс | 6045*5270*4125 |  | шт | 1 | 2710900 | importerkz@yandex.ru | 2 710 900,00 |
| 2.2. | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Установка всего комплекса |  |  | комплект | 1 | 1700000 |  | 1 700 000,00 |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 7 636 100,00 |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доставка из г.Павлодар |  |  | комплекс | 1 | 700000 |  | 700 000,00 |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,00 |
| 6 | Итого по разделам | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  |  | 8 486 100,00 |
|  | 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10% от суммы по п.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  | 848 610,00 |
| 7.3. | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  | 848 610,00 |
| 8 | Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 9 334 710,00 |
| 9 | Проверка (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) | 848 610 = 10% от 9 334 710 |  |  |  |  |  |  |

Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

Место размещения объекта согласовано с ГУ «Рудненский городской отдел архитектуры и градостроительства» и ГУ «Рудненский городской отдел земельных отношений» - земля находиться в государственной собственности.

Документы, подтверждающие стоимость проекта

| № п/п | Наименование | Типоразмер | Импортёр.кз | batr.kz | Tompi.kz | Skifpro.kz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скамья | 1914*500*812 | 244 600 | 175 000 |  | 302 049 |
| 2 | Урна (2 л) | 315*268*548 | 34 000 | 35 300 |  | 62 289 |
| 3 | Качели двухсекционные | 5330*2525*2355 | 1 396 000 | 945 000 448 800 | 650 000 | 1 668 519 |
| 4 | Качалка-балансир | 2630*280*1260 | 135 000 | 156 800 | 130 000 | 240 489 |
| 5 | Игровой домик-песочница | 3930*1573*1480 | 892 400 | 622 300 |  |  |
| 6 | Игровой комплекс | 6045*5270*4125 | 2 710 900 | 3 075 620 |  | 3 793 149 |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Колесник Алёна Ярославовна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

| скамья 0,5 * 1,9 скамья 0,5 * 1,9 Домик-песочница 3,9 * 1,6 качели двухсекционные 5,3 * 2,5 качалка-балансир 2,6 *1,2 скамья 0,5 * 1,9 игровой комплекс с горками 6,1 * 5,3 0,3 * 0,3 0,3 * 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |