Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Рудный Республики Казахстан

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Рудный, ул. Сандригайло д. 58

Направление развития общественной инфраструктуры: (g)	установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования

Проектная команда:

- Нурмухамбетова Александра Александровна

- Алимова Ирина Сергеевна

- Нурмухамбетов Артем Тулемисович

2023 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Рудный, ул. Сандригайло д. 58

- Место реализации проекта

Дворовая территория по ул. Сандригайло д. 58, д. 60 и ул. 50 лет Октября д.112

- Описание проекта:

  - Тип проекта: установка детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Старая детская площадка во дворе была возведена общими усилиями жильцов дома 58 и стоит уже более 20 лет. Она стала ветхой и опасной для использования. Ежегодная покраска оборудования на площадке только слегка освежает старые архитектурные формы. Ремонта и замены детского игрового оборудования за это время не было. К тому же детская площадка близко граничит с проезжей частью. Поэтому дети предпочитают либо сидеть дома, потому что на улице скучно, либо уходить в соседние дворы. Детская площадка – это центр двора. Мы хотим, чтобы наши дети играли на современной, интересно оборудованной площадки. Играли на виду и в безопасных условиях. Если у нас появится новая детская площадка, двор заиграет новыми красками, дети и пожилые жители смогут проводить больше времени на свежем воздухе. А родители радоваться за активное времяпровождение своих детей.

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 978 570,45 | Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных объектов, выравнивание территории, установка игрового оборудования, бетонирование стоек |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 1 019 340,00 | Камни бортовые бетонные 49 м, Песок 8,1, Щебень 9,45, Смеси асфальтобетонные мелкозернистые горячие 13,77 тонн, Искусственный газон Reform Sport 135 кв. |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | 4 625 865,00 | Качалка-балансир, песочница, домик малый, детский игровой комплекс, бум, урна цилиндр 2шт, скамья 2шт, столик детский, мухоморчик, спортивные тренажеры тяга верхняя, жим ногами, эллиптический |
| 4 | Приобретение услуг | 759 366,00 | Монтаж МАФов |
| 5 | Прочие расходы | 1 000 008,55 | Удорожание, допрасходы |
|  | Итого | 8 383 150,00 |  |

  - Ожидаемые результаты:

Новая детская спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. Появится ограждение, что обезопасит прогулку самых маленьких жильцов двора, установятся игровые комплексы, для детей постарше и взрослых несколько тренажеров, места для отдыха на свежем воздухе, освещение.

- Пользователи проекта:

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители, родители.

Число прямых пользователей (человек): 210.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 70 000 |  | 70 000 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120 000 |  | 120 000 |
|  | Всего | 190 000 |  | 190 000 |

- Планируемый срок реализации проекта: 30 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.

- Технический проект – на 7 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта–на 2 л.

Всего на 13 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Нурмухамбетова Александра Александровна

  - Cостав проектной команды:

Алимова Ирина Сергеевна

Нурмухамбетов Артем Тулемисович

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-775-018-59-29

Эл. почта: a6956020@gmail.com;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Сандригайло д.58, кв. 35, индекс 111500

Дата:	4  декабря  2023 года

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта 
«Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Рудный, ул. Сандригайло д. 58 кв.35»

Площадка, располагаемая в пределах дворовой территориипо адресу ул. Сандригайло д. 58, сейчас никак полезно не используется. В то же время, детям с нашего и соседних домов негде играть и заниматься спортом. Именно поэтому мы –активные жители соседних домов, решили объединиться и реализовать проект по установке детской с целью создания современных условий для развития детей и молодежи.

Для этого планируется закупить и установить оборудование и тренажеры, поставить скамейки и озеленить территорию. Общая площадь размещения игрового спортивного оборудования 135 м2. Игровой спортивный комплекс состоит из 14 малых архитектурных форм (в том числе тренажеры). Ориентировочная стоимость проекта 12 млн.тенге, а срок реализации 2 месяца.

В 2024 году мы хотим видеть многофункциональную и интересную площадку, которая будет центром притяжения в нашем дворе не только для детей, молодежи, но и для взрослого населения.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

- Фото старой площадки со стороны дома 58 по ул. Сандригайло

Технический проект: «Строительство детской площадки по адресу: город Рудный ул. Сандригайло д. 58.

| 1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 135 м2. По адресу улица Сандригайло д.58, Сандригайло д.60, 50 лет Октября д.114, 50 лет Октября д. 108 имеется площадка, к сожалению, она не оборудована, в нашем дворе очень много детей, и им негде играть, ближайшая располагается через 2 двора. Поэтому, я решила реализовать проект по установке детской площадки для безопасного досуга детей. Для реализации проекта планируется закупить и установить игровой комплекс, песочницу, качелю и многое другое. Для детей постарше тренажеры. |
| --- | --- |

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

Проверка

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

НДС

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы, тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Камни бортовые бетонные | Установка при других видах покрытий НР=108 % | м | 49 | 1041,60 |  | 51038,4 |
| 1.1.2 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 |  | м3 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Песок | Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие\ НР=93 % К=0,100; | м3 | 8,1 | 3306,24 |  | 26780 |
| 1.1.4 | Щебень | Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ НР=93 % К=0,100; | м3 | 9,45 | 7141,12 |  | 67484 |
| 1.1.5 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые горячие | Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | т | 13,77т | 29160,32 |  | 401537,6 |
| 1.1.6 | Искусственный газон Reform Sport | Устройство на бетонное основание | м.кв | 135 | 3500 | https://satu.kz/p74109297-iskusstvennyj-gazon-reform.html?&primelead=ODM&activateLowProsale=0 | 472500 |
| 1.2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проводки в кабель канале монтаж | ВБШв | м.п | 15 | 500 | https://rascenki.kz/city/rudnyj/elektromontazhnye_raboty/ | 7500 |
| 1.6 | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий |  | м | 49 | 5632 |  | 275968 |
| 1.6.2 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие | 100мм | м3 | 8,1 | 2395 |  | 19399 |
| 1.6.3 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ | 100мм | м3 | 9,45 | 3030 |  | 28633 |
| 1.6.4 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. |  | м2 | 135 | 767 |  | 103545 |
| 1.6.5 | Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. | Устройство на бетонное основание \тартановое покрытие | м2 | 135 | 4077,36 |  | 550443,6 |
| 1.6.6 | Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) |  | м2 | 135 | 4,31 |  | 581,85 |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 1 997 910,45 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Качалка-балансир Морской конек |  | шт | 1 | 193 100 |  | 193 100 |
| 2.1.2 | Песочница Игра с крышкой и грибком |  | шт | 1 | 389 300 |  | 389 300 |
| 2.1.3 | Домик малый 2 Лукоморье |  | шт | 1 | 469 100 |  | 469 100 |
| 2.1.4 | Детский игровой комплекс Лукоморье горка |  | шт | 1 | 1 709 900 |  | 1 709 900 |
| 2.1.5 | Бум Лукоморье |  | шт | 1 | 71 300 |  | 71 300 |
| 2.1.6 | Джип Металлик |  | шт | 1 | 379 100 |  | 379 100 |
| 2.1.7 | Урна цилиндр |  | шт | 2 | 31 800 |  | 63600 |
| 2.1.8 | Скамья со спинкой |  | шт | 1 | 79 700 |  | 79 700 |
| 2.1.9 | Скамья |  | шт | 1 | 56 900 |  | 56 900 |
| 2.1.10 | Столик детский (Рыбы) |  | шт | 1 | 156 500 |  | 156 500 |
| 2.1.11 | Мухоморчик |  | шт | 1 | 284 900 |  | 284 900 |
| 2.1.12 | Тяга верхняя |  | шт | 1 | 292 800 |  | 292 800 |
| 2.1.13 | Жим ногами |  | шт | 1 | 175 000 |  | 175 000 |
| 2.1.14 | Эллиптический |  | шт | 1 | 242 000 |  | 242 000 |
| 2.1.15 | Уличный фонарь садово-парковый |  | шт | 1 | 62665 | https://tomas.kz/p/180745199-ulichnyy-fonar-tip-sadovo-parkovyy-feron-pl176-h-2-05-m-material-stal/ | 62665 |
| 2.2 | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Качалка-балансир Морской конек |  | комплект | 1 | 37797 |  | 37797 |
| 2.2.2 | Песочница Игра с крышкой и грибком |  | комплект | 1 | 18443 |  | 18443 |
| 2.2.3 | Домик малый 2 Лукоморье |  | комплект | 1 | 42658 |  | 42658 |
| 2.2.4 | Детский игровой комплекс Лукоморье горка |  | комплект | 1 | 164274 |  | 164274 |
| 2.2.5 | Бум Лукоморье |  | комплект | 1 | 42658 |  | 42658 |
| 2.2.6 | Джип Металлик |  | комплект | 1 | 42658 |  | 42658 |
| 2.2.7 | Урна цилиндр |  | шт | 2 | 7505 |  | 15010 |
| 2.2.8 | Скамья со спинкой |  | шт | 1 | 29684 |  | 29684 |
| 2.2.9 | Скамья |  | шт | 1 | 10709 |  | 10709 |
| 2.2.10 | Столик детский (Рыбы) |  | комплект | 1 | 42658 |  | 42658 |
| 2.2.11 | Мухоморчик |  | комплект | 1 | 114834 |  | 114834 |
| 2.2.12 | Тяга верхняя |  | комплект | 1 | 52661 |  | 52661 |
| 2.2.13 | Жим ногами |  | комплект | 1 | 52661 |  | 52661 |
| 2.2.14 | Эллиптический |  | комплект | 1 | 52661 |  | 52661 |
| 2.2.15 | Уличный фонарь садово-парковый |  | шт | 1 | 40000 | https://flagma.kz/products/q=монтаж+уличного+освещения/ | 40000 |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 5 385 231 |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  | 7 383 141,45 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  | 1 000 008,55 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  |  | 1 000 008,55 |
| 8 | Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  |  |  |  |  | 8 383 150,00 |
| 9 | Проверка (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) | 1 000 008,55 – 11,92% от 8 383 150,00 |  |  |  |  |  |

Документы, подтверждающие стоимость проекта

Коммерческое предложение от ТОО BATR.KZ

| № | Наименование | Артикул | Габариты Д*Ш*В, мм | Кол-во шт. | Цена тг. | Сумма тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игровой комплекс «Лукоморье» горка Н-1200 (ДИК 2.25.02-01) | Н-1200 (ДИК 2.25.02-01) | 6330х4080х3000 | 1 | 1 709 900 | 1 709 900 |
| 2 | Песочница Игра с крышкой и грибком | ИО 5.01.10-02 | в закрытом виде 1200х1240х2100 в открытом виде 2380х1200х2100 | 1 | 389 300 | 389 300 |
| 3 | Качалка-балансир морской конек | ИО 21.М.17.01-П | 2800х400х900 | 1 | 193 100 | 193 100 |
| 4 | Домик малый 1 Лукоморье | МФ 10.25.02-01 | 1380х1180х2000 2300х2180 98,20 0,18 | 1 | 469 100 | 469 100 |
| 5 | СО 1.55.04 Бум Лукоморье | СО 1.55.04 | 1250х220х420 | 1 | 71 300 | 71 300 |
| 6 | Модульная скамья радиальная (темный дуб) | МФ 42.01.09 | 1600х380х450 | 1 | 56 900 | 56 900 |
| 7 | Модульная скамья радиальная со спинкой (темный дуб) | МФ 42.01.10 | 1600х480х900 | 1 | 79 700 | 79 700 |
| 8 | Урна цилиндр | МФ 50.01.03 | 370х300х640 9,00 | 2 | 31 800 | 63600 |
| 9 | Уличный фонарь одинарный |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Ограждение тип 6 Н-500 | МФ 95.6.01 | Секция 2000х40х500 | 24 | 37700 | 904800 |
| 11 | Уличный тренажер Жим ногами | СТ 011-01 | 990х430х1800 | 1 | 175 000 | 175 000 |
| 12 | Уличный тренажер Эллиптический | СТ 010-01 | 1120х480х1520 | 1 | 242 000 | 242 000 |
| 13 | Уличный тренажер Тяга верхняя | СТ 007-01 | 910х1090х1800 | 1 | 292 800 | 292 800 |
| 14 | Джип Металлик | МФ 10.03.12-13 | 1600х1220х1180 | 1 | 379 100 | 379 100 |
| 15 | Мухоморчик 1 | СК 1.01.07-01 | 1650х1000х2200 | 1 | 284 900 | 284 900 |
| 16 | Столик детский (Рыбы) | МФ 31.01.01-01 | 1165х1180х620 | 1 | 156 500 | 156 500 |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Нурмухамбетова Александра Александровна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта