Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala» в городе Хромтау Республики Казахстан

Арка живыми цветами» Авенью парк

Направление развития общественной инфраструктуры: озеленение территории

Проектная команда:

- Жұбатхан Ержан Амангелдіұлы

2024 г.

Г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта Городской инициативы (далее - проект):

«Арка живыми цветами» Авенью парк

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес в г. хромтау, описание привязки к местности)

Г. Хромтау Авеню парк»

- Описание проекта:

Тип проекта: создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 2 500 000 |  |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 8 000 000 |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |
| 4 | Приобретение услуг |  |  |
| 5 | Прочие расходы | 1 100 000 |  |
|  | Итого | 11 600 000 |  |

  - Ожидаемые результаты:

Сделает проспект более приятным местом для проведения время.________________________ (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

- Пользователи проекта:

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители______________________ (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 200.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 60000 |  |  |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 180000 |  |  |

- Планируемый срок реализации проекта: 30 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «Родной город» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.

- Технический проект – на 10 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 2 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 2 л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 2 л.

- Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 22 листах.

- Сведения о проектной команде:

Заявитель: Жұбатхан Ержан Амангелдіұлы

(Ф.И.О. полностью)

  - состав проектной команды:

Жұбатхан Ержан Амангелдіұлы________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8 705 8173199

Дата:	16 декабря 2024 года

Аннотация

«Арка живыми цветами» Авенью парк

Проект «Арка живыми цветами» представляет собой уникальную концепцию благоустройства общественного пространства в Авенью Парке. Он предполагает создание красочной цветочной арки, которая будет украшена различными видами растений, создавая гармоничное сочетание природы и архитектуры. Это не только визуальный элемент, но и способ привлечь внимание к экологии и устойчивому озеленению. Проект способствует улучшению внешнего вида парка, привлекает посетителей, создавая уютную атмосферу для отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

|  | Технический проект: Арка живыми цветами 1. Спортивно- игровая площадка по адресу ул авеню парк 2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта Формула расчета итоговой стоимости проекта Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 8% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта Проверка Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге. НДС Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС. №; Наименование вида материала, оборудования, работ; Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные); Единица измерения; Количество, объем единицы; Стоимость единицы., тенге; Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц; Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%). 1; Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы. 1.1; Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации). Основание под площадку. 1.1.1; Металл профильный анкерные болты; материал, доставка, установка; м; 2000,0; 3000,00; 6 000 000,00. 1.1.2; Работа установка покраска конструкции посадка цветов; материал, доставка, установка; м; 1500,0; 2000,00; 3 000 000,00. 1.1.3; Цветы разные многолетка; материал, доставка, установка; М2; 2000,0; 800,00; 1 600 000,00. 1.2; Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации). 1.2.1; 0,00. 0,00. 1.3; Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)). 1.4; Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом). 1.5; Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения). 1.6; Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно). Основание под площадку, протяженность 9 м ширина 17 м. 1.6.1. Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%); 11 600 000,00.. |
| --- | --- |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Жұбатхан Ержан Амангелдіұлы, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта