Заявка для участия в отборе проектов   «TuganQala»

в городе  Рудный  Республики Казахстан

«Этно-ауыл: юрта-беседка, большая кольцевая фото-зона и качели»

Направление развития общественной инфраструктуры: создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для отдыха населения);

Проектная команда:

- Амонов Нурбек Ражаббоевич

- КуанышбаевНуржан

- Тойжанов Марат Абдимуратович

г. Рудный 2025.

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. Наименование проекта «Tugan Qala» (далее - проект): «Этно-ауыл: Юрта-беседка, большая кольцевая фото-зона и качели» (наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта (адрес в г. Рудный, описание привязки к местности): г. Рудный, парк «Достық», центральная площадка (напротив центрального входа в парк, рядом с детской площадкой и аллеей)

3. Описание проекта: Создание объектов для проведения культурно-массовых мероприятий, отдыха и досуга населения, в том числе этно-объектов и малых архитектурных форм национального колорита. Покрытие площадки – вибропрессованная брусчатка с национальным орнаментом. Общая площадь объекта: 705 м² (35 м × 20 м) Количество малых архитектурных форм: 3 шт. 1. Юрта-беседка (диаметр 6 м, высота 3,2 м, металлический/деревянный каркас, стеклянный шанырак, орнамент, стол, скамьи, Wi-Fi, QR-код) 2. Большая кольцевая фото-зона (высота 2 м, ширина 3 м, металл, антикоррозийное покрытие) 3. Качели  (высота 3 м, ширина 3 м, дерево + металл, 4 посадочных места). Цель – создание этно-уголка для отдыха, популяризации казахской культуры и проведения культурно-массовых мероприятий

3.1. Тип проекта:  создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для отдыха населения);

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: В центральной части парка «Достық» – главного места отдыха жителей Рудного – отсутствует этно-уголок, отражающий национальную культуру и традиции казахского народа. Современные жители и гости города не имеют возможности в комфортных условиях познакомиться с элементами казахского быта, сделать красивые фото в национальном стиле, отдохнуть в юрте-беседке или покачаться на традиционных качелях-алтыбакан. Площадка используется неэффективно: покрытие частично разрушено, нет ярких акцентов и культурного наполнения. В результате парк теряет свою привлекательность как центр культурного досуга, особенно для молодёжи и туристов.

Реализация проекта решит эту проблему: появится полноценный этно-ауыл с юртой-беседкой (со столом и скамьями), большой кольцевой фото-зоной и качелями. Площадка 705 м² будет покрыта брусчаткой с национальным орнаментом. Это станет новой визитной карточкой парка и города, повысит туристическую привлекательность, укрепит национальную идентичность и создаст комфортное пространство для отдыха тысяч жителей.

3.3. Виды расходов по реализации проекта (суммы из технического проекта):

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж монтаж и стоимость брусчатка. | 7 941 000 | Брусчатка с орнаментом 705 м², бордюр, подготовка основания, планировка территории |
| 2 | Приобретение (изготовление) оборудования | 4 310 000 | Юрта-беседка, кольцевая фото-зона, Качели + монтаж |
| 3 | Озеленение территории | 0 | - |
| 4 | Сопутствующие работы и затраты | 60 000 | Информационный стенд |
| 5 | Иные затраты | 0 | - |
| 6 | Раздел 6. Сумма по разделам 1-5 | 12 2311 000 | Сумма стоимости по разделам 1-5 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) | 1 200 000 | Непредвиденные расходы, удорожание |
|  | Итоговая сумма проекта | 13 511 000 тенге |  |

3.4.Ожидаемые результаты:

Ожидаемые результаты: Создание современного этно-ауыла в центре парка «Достық» – юрта-беседка с национальным колоритом, большая кольцевая фото-зона и качели на покрытии с орнаментом. Объект станет новой достопримечательностью Рудного, центром притяжения для жителей и туристов, местом проведения национальных праздников, фотосессий и семейного отдыха.

- Пользователи проекта:

Жители г. Рудный всех возрастов, семьи с детьми, молодёжь, туристы, участники национальных праздников. Число прямых пользователей (человек): более 15 000 в год.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры:

| № п/п | Виды работ по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Организации (ОСИ, администрация учреждений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная уборка территории | парк «Достық» |
| 2 3 | Текущий ремонт МАФ (по необходимости) Проверка безопасности конструкций | парк «Достық» парк «Достық» |
|  | Всего |  |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктурыс указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: 2 месяц

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «TuganQala» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта, схема площадки с привязками – на 2 л.

- Схема площадки с привязкамик близлежащим домам,  дорогам и схема расположения земельного участка на сайте  ЕГКН – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 3 л.

- Состав объекта (перечень МАФов)- на 1 л.

- Технический проект – на 4 л.

- Коммерческие предложения (4 шт.) – 4 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Всего на 17 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель:; Амонов Нурбек Ражаббоевич

(Ф.И.О. полностью)

  - состав проектной команды:

Тойжанов  Марат Абдимуратович

Куанышбаев Нуржан

(подпись заявителя)

Контактный телефон: ; 87751650418

Эл. почта: ;nurekenurik93@gmail.com адрес: город Рудный, ул. Фрунзе д.22, кв. 63, индекс 111500

Дата:	4 декабрь  2025 год
1. Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта

Название проекта: «Этно-ауыл: Юрта-беседка, большая кольцевая фото-зона и качели»

Центральная часть парка «Достық» — главное место отдыха жителей Рудного — пока не имеет яркого национального уголка. На участке площадью 705 м² покрытие частично разрушено, нет объектов казахского колорита, где можно было бы отдохнуть семьёй, провести фотосессию или отметить национальные праздники.

Жители города выступили с инициативой создать настоящий этно-ауыл: – современную юрту-беседку (Ø 6 м) со столом и скамьями – большую кольцевую фото-зону – традиционные детские качели. Всё это на красивой брусчатке с национальным орнаментом.

Общая площадь благоустройства — 705 м² Ориентировочная стоимость проекта — 13 420 000 тенге Срок реализации — 60 дней

Этно-ауыл станет новой визитной карточкой Рудного, местом притяжения для тысяч жителей и гостей города, центром проведения Наурыза, Дня города и семейных праздников. Голосуйте за национальный колорит в сердце нашего парка.

Фотографии и снимки места размещения объекта

- Схема площадки с привязкамик близлежащим домам,  дорогам и схема расположения земельного участка на сайте  ЕГКН

4.Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

5.Состав объекта (перечень МАФов)

| № п/п | Наименование оборудования, материала | Изображение оборудования | Характеристики и размеры | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юрта-беседка |  | (диаметр 6 м, высота 3,2 м, металлический/деревянный каркас, стеклянный шанырак, орнамент, стол, скамьи, , QR-код) | щт | 1 |
| 2 | Большая кольцевая фото-зона |  | (высота 2 м, ширина 3 м, металл, антикоррозийное покрытие) | шт | 1 |
| 3 | Качели |  | (высота 3 м, ширина 3 м, дерево + металл, 4 посадочных места) | шт | 1 |
| 4 | Покрытие площадки – вибропрессованная брусчатка с национальным орнаментом. |  | брусчатка 705 м², 20х35 | м², | 705 м², |
| 5 |  |  |  |  |  |

7. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

Выдается акиматом г. N Подписанную копию документа необходимо отсканировать и приложить к пакету документов

8.Документы, подтверждающие стоимость проекта

При наличии, прикрепить коммерческое предложение по уникальному проекту (например, арт-объект)

Согласие с ограничением ответственности

Я, Амонов Нурбек Ражаббоевич, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan Qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

После победы проекта изменение типологии невозможно, перенос места строительства объекта возможен/допускается при наличии заключения коммунальных служб.

Настоящим я согласен с тем, что внешний вид объекта и его элементов может изменяться в зависимости от бюджета и наличия оборудования в ассортименте. Изменения оформляются протоколом.

_____________

Технический проект «Этно-ауыл: Юрта-беседка, большая кольцевая фото-зона и качели»

- Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры Адрес:Город Рудный Парк «Достық»

- Общая площадь: 705 м² (35 м × 20 м) Количество малых архитектурных форм: 3 шт.

- Юрта-беседка (диаметр ≈ 6 м, высота 3,2 м) – 1 шт.

- Большая кольцевая фото-зона (высота 2 м, ширина 3 м) – 1 шт.

- Качели  (высота 3 м, ширина 3 м) – 1 шт.

- Покрытие: брусчатка с национальным орнаментом. Цель – создание этно-уголка для отдыха и популяризации культуры.

Адрес, общая площадь, количество малых архитектурных форм и др.

Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта (Туған қала ережесіне сай: итоговая сумма 13 511 000 тенге)

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) | Единица измерения | Количество, объем единицы | Стоимость единицы с НДС, тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость с НДС, тенге, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | брусчатка с орнаментом + бордюр + подготовка основания) | 705 м² вибропрессованная брусчатка с казахским орнаментом, песок, щебень, бордюр | м² | 705 | 10 000 | Коммерческое предложение ИП БОРДО от 26.11.2025 г. (пересчитано под лимит) | 7 056 000 |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доставка брусчатки, песка, щебня и бордюров | Рейс (включая погрузку/разгрузку)р | Рейс | 4 | 45 000 | Среднерыночные цены | 180 000 |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Подготовка основания для брусчатки (планировка, песок + щебень) | Выравнивание, уплотнение грунта под 705 м² | м² | 705 | 1000 | Среднерыночные цены | 705 000 |
| 1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6) |  |  |  |  |  |  | 7 941 000 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Юрта-беседка | Диаметр ≈ 6 м, высота 3,2 м, металлический каркас, деревянный пол, стеклянный шанырак, орнамент, стол, скамьи | шт | 1 | 1 600 000 | ИП АЙБИКЕ, Sauletbai@gmail.com ЖСН.860808000854 Алматы.Шелек. тел.87774840888 | 1 600 000 |
| 2.1.2 2.1.3 | Большая кольцевая фото-зона Качели | Высота 2 м, ширина 3 м, металлический каркас, декоративные элементы, антикоррозийное покрытие Высота 3 м, ширина 3 м, дерево + металл, 4 посадочных места | Шт шт | 1 1 | 1 950 000 400 000 | Коммерческое предложение ИП КУДИЯРОВ Коммерческое предложение.ИП Любимый Город | 1 950 000 400 000 |
| 2.2 | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Монтаж юрты, кольцевой зоны и качеле | Бетонирование, крепление, выравнивание | шт | 3 | 120 000 | Среднерыночные цены | 360 000 |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  | 4 310 000 |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсоснабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  |  | 60 000 |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 ) |  |  |  |  |  |  | 60 000 |
| 6 | Итого по разделам 1-5 | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  | 12 311 000 |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6 но не более 1 200 000 тг.) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (Сумма по разделам 1–7) Итоговая сумма с учетом НДС |  |  |  |  |  |  | 13 511 000 тенге |