Заявка для участия в отборе проектов

«Родного города» в городе Рудный Республики Казахстан

Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Рудный, ул. Н. Ф. Сандригайло, д. 72

**Направление развития общественной инфраструктуры:** установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

**Проектная команда:**

1. Кожаназаров Абдурахман Али-Айдарович

2023 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGANQALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):**

Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Рудный, ул. Сандригайло, д. 72

1. **МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА :** Дворовая территория по ул. Сандригайло, д. 72
2. **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:**
   1. Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: На детской площадке, расположенной в пределах дворовой территории по адресу г.Рудный, ул. Н. Ф. Сандригайло, дом 72, сейчас остались только песочница и непонятная металлическая конструкция. Она стала ветхой и опасной для использования. Ежегодный косметический ремонт позволяет привести площадку в более-менее приличный вид, но дети предпочитают либо сидеть дома, потому что на улице скучно, либо играть на проезжей части или уходить в соседние дворы. Детская площадка – это центр двора. Мы хотим, чтобы наши дети играли на виду и в безопасных условиях. Если у нас появится новая детская площадка, двор заиграет новыми красками, дети и пожилые жители смогут проводить больше времени на свежем воздухе. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)
   3. Виды расходов по реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость  (тенге) | Описание |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 882428,00 | Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных объектов, выравнивание территории, установка игрового оборудования |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке  «ремонтно-строительные работы») | 2110385,87 |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке  «ремонтно-строительные работы») | 5211429,00 | Игровой спортивный комплекс из 16 малых архитектурных форм. |
| 4 | Прочие расходы | 820424,13 |  |
|  | Итого | **9 024 667,00** |  |

* 1. Ожидаемые результаты:

Новая детская спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

1. **ПОЛЬЗОВАТЕЛИПРОЕКТА:**

*Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители*

Число прямых пользователей (человек): 200.

1. **ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,** **ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной  инфраструктуры,  предусмотренного проектом | Бюджет  акимата, тенге | Денежные средства  организаций  (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 60000 |  | 60000 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120000 |  | 120000 |
|  | Всего | 180000 |  | 180000 |


(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов.

Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

1. **ПЛАНИРУЕМЫЙСРОКРЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА: 60 ДНЕЙ**
2. **К ЗАЯВЛЕНИЮПРИЛАГАЮТСЯДОКУМЕНТЫ (КОПИИДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕВ УСТАНОВЛЕННОМПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМДОЛЖНОСТНЫМЛИЦОМИЛИЗАЯВИТЕЛЕМ):**
   * 1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
     2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
     3. Технический проект – на 7 л.
     4. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 3 л.
     5. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
     6. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

Всего на 15 листах.

1. **СВЕДЕНИЯОПРОЕКТНОЙКОМАНДЕ:**
   1. Заявитель: Кожаназаров Абдурахман Али-Айдарович;



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-775-281-78-12;

Эл. почта: ivanov@gmail.com;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. И. Франко, д.24, кв. 81, индекс 111500

Дата: 5 декабря 2023 года

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта

«Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Рудный, ул. Н. Ф. Сандригайло, д. 72»

На детской площадке, расположенной в пределах дворовой территории по адресу г.Рудный, ул. Н. Ф. Сандригайло, дом 72, сейчас остались только песочница и непонятная металлическая конструкция.

Детство – важный этап активной жизни человека, а детские игры это не только отдых и развлечения – это первая школа жизни, труда, общения, это этап развития необходимых навыков, гармонического физического развития, тем более что увлечение компьютером, занятость учёбой во многом уменьшают возможность и время общения со сверстниками, препятствуют нормальному отдыху детей.

Детская площадка – это место, где дети могут играть, развиваться и общаться с другими детьми. На детской площадке есть разные аттракционы, такие как качели, горки, карусели. Детская площадка способствует физическому, психическому и социальному развитию детей, а также улучшает их здоровье и настроение. Детская площадка – это не только зона отдыха, но и зона творчества, где дети могут проявлять свою фантазию и воображение. Детская площадка – это радость, веселье и счастье для каждого ребенка.

Небольшая площадка перед жилым домом – это место, где дети удовлетворяют свои потребности в движении, находятся на свежем воздухе в непродолжительный период времени, под наблюдением «из окна», так как в основном этими площадками пользуются маленькие дети и подростки.

**ПО ИТОГАМ ОПРОСА:**

Опрошено 9 человек

Категории опрошенных:

- пенсионеры;

- молодые мамочки;


**Выявлены проблемы:** во дворе дома по улице Н. Ф. Сандригайло, дом 72 отсутствует современная детская площадка.

**Предложено:** благоустроить территорию, установить МАФы, заменить покрытие.

Для этого планируется закупить и установить оборудование, поставить 3 скамейки, 3 урны, озеленить территорию. Общая площадь размещения игрового спортивного оборудования 120м2. Детская площадка состоит из 16 малых архитектурных форм. Ориентировочная стоимость проекта 10 млн. тенге, а срок реализации 2 месяца.

Мы хотим, чтобы наш двор выглядел красиво, современно, удобно, интересно для наших детей, молодежи и их родителей. Чтобы дети были всегда заняты, дышали свежим воздухом, вели активный образ жизни, общались со сверстниками.

# Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника



1. Фото старой площадки со стороны дома 72 по ул. Н. Ф. Сандригайло

# Технический проект «Приобретение и установка детской площадки по адресу:

# город Рудный, ул. Сандригайло д. 72»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 120 м2.  По адресу улица Н.Ф. Сандригайло, дом 72 имеется площадка, но она не оборудована, в нашем дворе очень много детей, и им негде играть. Поэтому, я решила реализовать проект по установке детской площадки для безопасного досуга детей. Для реализации проекта планируется закупить и установить скамейки, урны, качели, горки и многое другое. |

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

**Формула расчета итоговой стоимости проекта**

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

**Проверка**

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.


**НДС**








Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

| **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)** | | **Единица измерения** | **Количество, объем единицы** | **Стоимость единицы, тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | | |
| 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | |
| 1.1.1 | Камни бортовые бетонные | Установка при других видах покрытий НР=108 % | | м | 44 | 1 041,60 | Согласно документа стоимости ТМЦ с 01.07.2023г. | 45830.40 |
| 1.1.2 | Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. | Устройство на бетонное основание \тартановое покрытие\ НР=108 % | | м2 | 120 | 12828,48 | Согласно документа стоимости ТМЦ с 01.07.2023г. | 1539417.60 |
| 1.1.3 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие\ НР=93 % К=0,100; | | м3 | 15 | 3 306,24 | Согласно документа стоимости ТМЦ с 01.07.2023г. | 49593.60 |
| 1.1.4 | Щебень строительный М 800 СТ РК 1284-2004, фракция 20-40 мм | Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ НР=93 % К=0,100; | | м3 | 15 | 7141,12 | Согласно документа стоимости ТМЦ с 01.07.2023г. | 107116,80 |
| 1.1.5 |  | Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | | тн | 11,42 | 32261,60 | Согласно документа стоимости ТМЦ с 01.07.2023г. | 368427,47 |
| 1.2 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | | |
| 1.3 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | | |
| 1.4 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | | |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | | |
| 1.6 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | | |
| 1.6.1 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий |  | | м | 44 | 5632 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 247808,00 |
| 1.6.2 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Глубина 25-30 см. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,5 м3 |  | | М2 | 120 | 1600 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 192000,00 |
| 1.6.3 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие |  | | м3 | 12 | 2395 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 28740,00 |
| 1.6.4 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ |  | | м3 | 12 | 3030 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 36360,00 |
| 1.6.5 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. |  | | м2 | 120 | 767 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 92040,00 |
| 1.6.6 | Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание \тартановое покрытие\ |  | | м2 | 120 | 1099 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 131880,00 |
| 1.6.7 | Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) |  | | м2 | 120 | 1280 | Согласно документу расценок с 01.07.2023 | 153600,00 |
| **Итого по разделу 1** (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **2 992 813,87** |
| **2** | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | | |
| 2.1 | Оборудование (*Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | | |
| 2.1.1 | «Игровой комплекс» | ДИК 002 | | шт | 1 | 1585000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 1585000,00 |
| 2.1.2 | «Карусель-4 сиденья» | К-001 | | шт | 1 | 259000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 259000,00 |
| 2.1.3 | «Диван-качеля «Пилот»» | КД-003 | | шт | 1 | 224000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 224000,00 |
| 2.1.4 | «Детская горка «Слоник»» | ДГ-004 | | шт | 1 | 324000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 324000,00 |
| 2.1.5 | «Детский спортивный (игровой) комплекс» | ДСК-001 | | шт | 1 | 369000,00 | Прайс ИП «Любимый город»-11» | 369000,00 |
| 2.1.6 | «Скамья антивандальная» |  | | шт | 4 | 66000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 264000,00 |
| 2.1.7 | «Урна» |  | | шт | 4 | 52000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 208000,00 |
| 2.1.8 | «Качели на пружинках «Машина»» | КП-003 | | шт | 1 | 126000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 126000,00 |
| 2.1.9 | «Качели на пружинках «Мотоцикл»» | КП-004 | | шт | 1 | 78000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 78000,00 |
| 2.1.10 | «Детский игровой комплекс» | ДИК-000 | | шт | 1 | 10180000,00 | Прайс ИП «Любимый город» | 1018000,00 |
| 2.2 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | | |
| 2.2.1 | Монтаж «Карусель-4 сиденья» |  | | шт | 1 | 42658,00 |  | 42658,00 |
| 2.2.2 | Монтаж «Игровой комплекс» |  | | комплект | 3 | 164274,00 |  | 492822,00 |
| 2.2.3 | Монтаж «Детская горка «Слоник»» |  | | шт | 1 | 34702,00 |  | 34702,00 |
| 2.2.4 | Монтаж качелей |  | | комплект | 3 | 37797,00 |  | 113391,00 |
| 2.2.5 | Монтаж «Скамья антивандальная» |  | | комплект | 4 | 10709,00 |  | 42836,00 |
| 2.2.3 | Монтаж урны |  | | комплект | 4 | 7505,00 |  | 30020,00 |
| **Итого по разделу 2** (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **5 211 429,00** |
| **3** | **Раздел 3. Озеленение территории** | | | | | | | |
| 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | | |
| 3.1.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | | |
| 3.2.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 3** (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |
| **4** | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | | |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | | |
| 4.1.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | | |
| 4.2.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | | |
| 4.3.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 4** (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |
| **5** | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | | |
| **5.1** | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | | |
| 5.1.1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 5** (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | |  |
| **6** | **Итого по разделам**  **1-5** (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | | | **8204242,87** |
| **7** | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)**  (10% от суммы по п.6) | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)*  2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)*  3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)* | | | | | | 820424,13 |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | | |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | | |
| **Итого по разделу 7** (в т.ч. НДС 12%) | | |  | | | | | **820424,28** |
| **8** | **Всего** (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  | | | | | | **9 024 667,00** |
| **9** | **Проверка** (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) | **721973,37– 8% от 9 024 667,00** | | | | | | |

Справочно: Работы, которые могут быть выполнены самостоятельно силами команд исключены из п.\_\_\_ и оценены в сумм


Документы, подтверждающие стоимость проекта





# Согласие с ограничением ответственности

Я, Кожаназаров Абдурахман Али-Айдарович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.



# Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

