Заявка для участия в отборе проектов «TUGAN QALA»  в городе Хромтау  Республики Казахстан

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Хромтау,  ул. Л.Шиловского 13

Направление развития общественной инфраструктуры: установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования

Проектная команда:

- Ауезханова Кундыз Куантаевна

2025 г.

Г. Хромтау

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта Tugan qala (далее - проект):

Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки по адресу: город Хромтау, ул. Л.Шиловского 13

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)

Участок земли которая находится за домом ул. Л.Шиловского 13

- Описание проекта:

  - Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

Описание проблемы, на решение которой направлен проект Дворовая территория по адресу г. Хромтау, ул. Л.Шиловского 13  требует благоустройства. В настоящее время часть двора находится в неудовлетворительном состоянии: Проект направлен на обновление существующей детской площадки, элементы которой выполнены из железа и требуют модернизации. Цель инициативы — создать безопасное, современное и эстетически привлекательное пространство для детей разных возрастов.

  - (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 5 094 250 |  |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 7 508 000 |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |
| 4 | Приобретение услуг |  |  |
| 5 | Прочие расходы | 1 008220 |  |
|  | Итого | 13 610 970 |  |

  - Ожидаемые результаты:

Новая детская спортивно-игровая площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

- Пользователи проекта:

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители, мамочки в декрете  (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 200.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником | 60000 |  |  |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния) | 120000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 180000 |  |  |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: 30 дней

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

- Краткая аннотация проекта «TUGAN QALA» – на 1 л.

- Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.

- Технический проект – на 8 л.

- Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.

- Документы, подтверждающие стоимость проекта – на   л.

- Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

- Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 16 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Ауезханова Кундыз Куантаевна;

(Ф.И.О. полностью)

  - состав проектной команды:

Ауезханова Кундыз Куантаевна ________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-771-315-21-69;

Эл. почта: Kundyza1995@mail.ru;

Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Л.Шиловского 13,  индекс 031100

Дата:	 29 декабря 2025 года

Аннотация

«Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки по адресу: город Хромтау, ул.Л.Шиловского 13)»

Дворовая территория по адресу г. Хромтау, ул. Л.Шиловского 13  требует благоустройства. В настоящее время часть двора находится в неудовлетворительном состоянии: Проект направлен на обновление существующей детской площадки, элементы которой выполнены из железа и требуют модернизации. Цель инициативы — создать безопасное, современное и эстетически привлекательное пространство для детей разных возрастов.

Предлагается заменить металлические конструкции на более безопасные материалы (например, дерево и пластик с антивандальным покрытием), добавить яркие элементы, резиновое покрытие для снижения травматизма, а также установить новые игровые модули, качели и спортивные зоны. Реализация проекта повысит уровень безопасности, улучшит внешний вид двора и будет способствовать развитию активности и общения детей.

Для этого планируется закупить и установить оборудование и тренажёры,  поставить скамейки и беседку и озеленение территорию. Общая площадь размещения детской площадки 225м2. Игровой комплекс состоит из 13 малых архитектурных форм. Ориентировочная стоимость проекта 13,5 млн.тенге и срок реализации 2 месяца.

В 2026 году мы хотим видеть современную,  многофункциональную и безопасную для всех жителей нашей улицы детскую площадку. Которая будем радовать всех от мало до велика.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

- Фото участка расположенного возле дома Абая 13 (двор РОВД)

Технический проект: «Приобретение и установка деткой спортивно-игровой площадки» по адресу  г.Хромтау, по ул. Л.Шиловского 13»

1. Спортивно- игровая площадка по адресу ул.Л.Шиловского 13. Общая протяженность  25*9 м. 

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Формула расчета итоговой стоимости проекта
Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 8% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта
Проверка
Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.
НДС

| № | Наименование вида материала, оборудования, работ | Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные) | Ед. измерения |  | Количество, объем единицы | Стоимость ед., тенге | Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц | Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 16%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание под пешеходную дорожку, протяженность25м ширина 9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основание (снятие плодородного слоя, засыпка грунта 10 см, щебень ф.209*40, 20 см) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка бетонирование основания М200, 10 см | материалы, доставка, укладка | м2 |  | 225 | 10 500,00 | Прайс-лист Балапан | 2 362 500,00 |
| 1.1.3 | Бесшовное резиновое покрытие | материалы, доставка, укладка (толщина по технологии 10-13 мм) | м2 |  | 225 | 10 500,00 | Прайс-лист Балапан | 2 362 500,00 |
| 1.1.4 | Бордюр тротуарной 1000х200х80мм серый | материал, доставка, установка | м |  | 68 | 3 500,00 | Прайс "Балапан" | 238000 |
| 1.1.5 | Брусчатка серая фигурная 5 см (5*2,5 м) | материалы, доставка, укладка | м2 |  | 12,5 | 10 500,00 | Прайс-лист Балапан | 131 250 |
| 1.1.6 | Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например, Акимат, о возможности демонтажа)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  | 5 094 250 |
| 2 | Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ДИК LA – 02048 (8200*4500*350) | Детский игровой комплекс | шт |  | 1 | 3 200 000 |  | 3 200 000,00 |
| 2.2 | Детский игровой комплекс Дик 12.16 | Детский игровой комплекс | шт |  | 1 | 422 000 |  | 422 000,00 |
| 2.3 | Качели двухместные на деревянных столбах с безопасными сидениями для детей до 3-х лет |  | шт |  | 1 | 310 000 |  | 310 000,00 |
| 2.4 | Скамейка уличная со спинкой |  | шт |  | 4 | 50000 |  | 200 000,00 |
| 2.5 | Ограждение для детской площадки | 2000*600 | шт |  | 31 | 29000 |  | 899 000,00 |
| 2.6 | Песочница | 1500*1500 | шт |  | 1 | 125 000 |  | 125 000, 00 |
| 2.7 | СО 21.24 |  | шт. |  | 1 | 850 000 |  | 850 000, 00 |
| 2.8 | СО 21.17 |  | шт |  | 1 | 640 000 |  | 640 000,00 |
| 2.9 | Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Доставка и монтаж |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 2.9.2 | планировка территории |  | м2 |  | 225 |  |  | 562 500 |
| Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  | 7 508 000,000 |
| 3.1 | Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Иные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по разделам | Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5 |  |  |  |  |  | 12 602 750 |
|  | 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 16%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8% от суммы по п.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |  |  |  |  |  | 1 008 220 |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 220 |
| 8 | Всего (Сумма по разделам 1–7, |  |  |  |  |  |  | 13 610 970 |
| 9 | Проверка (сумма по раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 200 000 тенге) | 8 |  |  |  |  |  |  |

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

Согласие с ограничением ответственности

Я, Ауезханова К.К., выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «TUGAN QALA» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования