

Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Рудный Республики Казахстан

**Технический проект: «Строительство пешеходных зон по адресу Фрунзе д.3, д.7, д.5»**

**Направление развития общественной инфраструктуры:** строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков

**Проектная команда:**

1. **Бойцов Андрей Александрович**
2. Казинский Виктор Валерьевич
3. Фархутдинов Сергей Викторович

2023 г.

Г.Рудный

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. **Наименование проекта Tuganqala(далее - проект):**

Пешеходные зоны по адресу: город Рудный, ул. Фрунзе д. 7, д. 3, д.5

1. **Место реализации проекта (адрес в г. N, описание привязки к местности)**

Проектируемые пешеходные зоны, располагаемые в городе Рудном в пределах дворовой территории многих домов района Номер 9 по адресу ул,Фрунзе , д.7, 3, 5

1. **Описание проекта:**
   1. Тип проекта: Строительство пешеходных зон и тротуаров
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Данные пешеходные зоны будут располагаться в микрорайоне номер 9,на дворовой территории среди домов Фрунзе д. 7, д. 3, д. 5.
   3. В связи с выпадением осадков на данной территории образуется грязь которая затрудняет местным жителям проход до свалки ТБО и до СШ номер 17
   4. Виды расходов по реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ (услуг)** | **Полная стоимость (тенге) с учётом НДС** | **Описание** |
| 1 | Ремонтно-строительные работы  (в соответствии со сметой) | 3 854 726 | Укладка трамбовка оснований(щебня, песка,  Монтаж бордюр,укладка асфальтового покрытия |
| 2 | Приобретение материалов  (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 6 422 312 | Щебень 20-40 мм-30т, щебень 5-20 мм-15т, щебень отсев-60т, песок-105т, бордюры |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |
| 4 | Приобретение услуг | 146 255 | Удаление мусора, кустарников, 30\*15 м, 450 м2. Разработка грунта с планировкой. Перевозка мусора на расстояние 25 км. |
| 5 | Прочие расходы | 1 000 000 | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |
|  | Итого | 11 543 764 |  |

* 1. Ожидаемые результаты:

При положительном результате реализации проекта в 2024 году мы поспособствуем популяризации здорового образа жизни, развития футбола в городе, осуществим мечту многих местных ребят, которые будут с большим удовольствием проводить своё свободное время с пользой. Могу с уверенностью сказать, что построенное мини-футбольное поле станет, одним из лучших строений 9-го микрорайона за всё его существование и принесёт большую пользу в развитие и воспитание подрастающего поколения. Ведь наши дети - это будущее нашей страны! А здоровая нация - это залог успеха любого государства!

1. **Пользователи проекта:**

Дети, подростки, проживающие в соседних домах и вблизи расположенных районах

Число прямых пользователей (человек): 750

1. **Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом** | **Бюджет акимата, тенге** | **Денежные средства организаций (физических лиц), тенге** | **Итого, тенге** |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником |  | 80000 | 80000 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, восстановление и проверка технического состояния) |  | 100000 | 100000 |
| 3 | Всего |  | 180000 | 180000 |
|  |  |  |  |  |


1. **Планируемый срок реализации проекта: 30 дней**
2. **К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):**
3. Краткая аннотация проекта «Tuganqala» – на 1 л.
4. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
5. Технический проект – на 10 л.
6. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 2 л.
7. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.
8. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
9. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 2 л.
10. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.

Всего на 20 листе.

1. **Сведения о проектной команде:**
   1. Заявитель: Бойцов Андрей Александрович
   2. состав проектной команды:

Казинский Виктор Валерьевич

*Фархутдинов Сергей Викторович*

**

*(подпись заявителя)*

Контактный телефон: 8-707 201 86 22;

Эл. почта: boitsovandrey18031998@gmail.com;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Фрунзе д.7, кв. 63, индекс 111000

Дата: 20 декабря 2023 года

**Технический проект «Строительство пешеходных зон по адресу: город Рудный ул.Фрунзе д. 5, 3, 7**

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Данная территория располагаемая во дворе, окружённая домам ул.Фрунзе д.7, д.3, 9А, ул.Гагарина 12А. В период проливных дождей, а так же в осенне-весенний период в данном дворе появляются обширные участки грязи, что затрудняет проход местных жителей до свалки ТБО и походом в СШ 17. Данные дорожки представляют собой асфальтированные тропинки шириной в 1 метр обрамлёнными бетонными бордюрами. Представляет собой 3 дорожки, 1 дорожка от Фрунзе 7 до свалки ТБО (длинною 100 м), 2-я дорожка длиною 50 метров ( от Фрунзе 7 до  Фрунзе 5, и третья от Фрунзе 3 до Гагарина 12 (100 метров в длину).

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

**Формула расчета итоговой стоимости проекта**

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

**Проверка**

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

**НДС**

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

| **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационны)** | **Единица измерения** | **Количество, объем единицы** | **Стоимость единицы., тыс. тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | |  |
| 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Песок |  | М3 | 10 | 5000 | Согласно сметных расчетов | 50000 |  |
| 1.1.2 | 2 бетон  3 щебень  4 бордюр  5 Асфальт тип А |  | М3  М3  Шт  Тон | 500  10  500  10 | 2500  160000  8400  240000 | Согласно сметных расчетов | 1 250 000  1.600 000  4.200 000  2.400 000 |  |
| 1.2 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Доставка  1 песок  2 бетон  3 щебень  4 бордюр  5 Асфальт тип А |  | Км  Км  Км  Км  Км  Км | 15  15  15  50  50 |  | Согласно сметных расчетов | 300 000 |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Вскрыша верхнего грунта,уравнивание поверхности |  | М2  Вскрыша верхнего слоя разница от 15-30 см | 250 | 500 | Согласно сметных расчетов | 125000 |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | |  |
| 1.4.1 | Вывоз на полигон |  | Тонн  Км | 1  35 | 5000 | Согласно сметных расчетов | 5000 |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | |  |
| 1.5.1 | Данный тип работ на данных участках не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |  |
| 1.6.1 | 1 устройство основания из асфальтовой крошки тип А  2 устройство песчаного основания  3 Устройство щебеночного основания |  | Метр в квадрате  Толщина укладки 5-7 см  Толщина основания 10 см  Метр2  Толщина основания 10 см | 250  250  250 | 800  500  100 | Согласно сметных расчетов | 200000  125000  25000 |  |
| 1.6.2 | Работа по установке бортового камня |  | Человеко часов | 140 |  |  | 350 000 |  |
| **Итого по разделу 1** (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | | **10.400 000** |  |
| **2** | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | |  |
| 2.1 | Оборудование (*Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2** (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |  |
| **3** | **Раздел 3. Озеленение территории** | | | | | | |  |
| 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | |  |
| 3.1.1 | Озеленение не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | |  |
| 3.2.1 | Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 3** (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |  |
| **4** | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | |  |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | |  |
| 4.1.1 | Охрана объекта не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Освещение и оградительные заборы не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | |  |
| 4.3.1 | Информационные стенды не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 4** (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |  |
| **5** | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | |  |
| **5.1** | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | |  |
| 5.1.1 | Не имеются |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Не имеются |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 5** (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |  |
| **6** | **Итого по разделам**  **1-5** (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%) | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | |  |  |
| **7** | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)**  (10% от суммы по п.6) | | | | | | |  |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)*  2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)*  3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)* | | | | | Дополнительные работы и затраты в 10% составляют 1.200 000 тенге и иные удержания |  |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | |  |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | |  |
| **Итого по разделу 7** (в т.ч. НДС 12%) | |  | | | | |  |  |
| **8** | **Всего** (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%) |  | | | | |  |  |
| **9** | **Проверка** (сумма раздела 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге) |  | | | | | Финальная сумма составляет 10.800 000 остаточная сумма 1.200 000 тенге (что составляет 10%) |  |

**Краткая аннотация о проекте для размещения   
на титульной странице для голосования   
на Портале проекта   
«Строительство пешеходных зон по адресу: город Рудный ул Фрунзе дом 7, 3, . 5»**

Аннотация к опросу

Автор. Бойцов Андрей Александрович

Адрес , месторасположение

9-й микрорайон,дворовая территория около домом располагающихся по адресам  Фрунзе 7,3,5

Проект.

Строительство пешеходных зон


Мною и моим коллегой по команде было опрошено в письменной форме 68 человек

Преимущественно возрастной группы 30-60 лет,имеющие как маленьких так и взрослых детей.

В ходе опроса и сбора мнений своё решение высказали 68 человек,5 из которых воздержались от ответа, а остальные 63 человека абсолютно полностью высказались за строительство пешеходных зон.

**Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника**

1. Фото




|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Согласие с ограничением ответственности**

Я, Бойцов Андрей Александрович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

**Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта**

****


**Копии документов, заверенные представителем акимата района или**

**другим уполномоченным в установленном порядке должностным**

**лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры**

Выдается акиматом г. Рудного Подписанную

копию документа необходимо отсканировать и

приложить к пакету документов